- Intégration des services existants à la documentation de l'Exploitation

- 11/12/08 14h00-322

- ==================================================================

- Présents : SP, MH, HC, DB, PEB, JS

- Demande  de validation par mail de la documentation, BD, PEB suite à mail du 17/09/08 ; mail  18/09, 10/10 et 10/12   HC --- remise à l’agenda de la prochaine réunion du 26 Février + reminder à hpssmaster.

- - Nouveaux services

  - MySQL, Postgres – dba@cc : validés par HC.

  - Flexlm  -  à valider par MH

  - Logon  - à valider par  JD

  - VM  - à écrire par PEB

- 2- Tour de table de l’avancement du contenu : OK

- Il est convenu qu’avant chaque réunion d’intégration des fiches, les valideurs vérifient la liste des services en cours d’intégration sur les minutes de la réunion précédente et relancent les auteurs/experts des services en question pour un bilan à la réunion suivante.

- 3- Feedback :

- La personne en charge de l’exploitation une semaine donnée, traite les infos de la page « WIKI feedback » que la personne d’astreinte remplit directement dans le wiki ; et transpose  les infos pertinentes dans le wiki à partir du suivi  des rapports d’astreinte maintenant sous elog – validé par SP lors de la réunion d’astreinte.

- 4- Point sur Nagios

- 1- Mise en place de l’infrastructure de production, procédures d’utilisation, mécanique redondante – PEB - OK

- La mise en pre-prod de Nagios en // avec NGOP  se fera avant le fin du mois de décembre 2008 concernant les sondes NGOP.

- 2- Développement des sondes grilles - service master + nagiosmaster   - PEB

- 3- Développement des sondes non grilles – service master + nagiosmaster   - MH

- La documentation sur nagios se trouve sur la partie expert du service nagios :

- https://cctools2.in2p3.fr/operations/wiki/doku.php?id=docservices:expert:nagios:sondes_nagios_en_production.

- MH/HC doit vérifier/fusionner avec  le contenu de la précédente page: https://cctools2.in2p3.fr/operations/wiki/doku.php?id=docservices:nagios

- Prévoir un  espace de feedbacks  pour les sondes Nagios  (par mail de la part d’un utilisateur, par le formulaire « feedback » de la part de l’astreinte) sous la forme d’un elog pour le service exploitation.

- Prévoir de relancer les experts pour qu’ils prévoient le développement de sondes Nagios.

- Les réunions ne nécessitent plus de se faire sur une base mensuelle.

- Prochaine réunion: Jeudi 26 Février 2009 14h00.

AVANCEMENT DE L’INTEGRATION DES CONTENUS DES SERVICES- 10/12/08

|  | Service | Contact | Rédacteur | Validateur | Commentaires – 10/12/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sbdii | sbdiimaster@ | PEB | JD | Sonde pour cluster à établir |
| 4 | CE | cemaster@ | PEB | JD | En cours – Sondes en cours |
| 10 | VOBox | Voboxmaster | DB | HC | A faire/En attente de la validation du SLA. |
| 11 | VOMS | Vomsmaster | DB | FH | En cours. |
| 19 | Nagios | Nagiosmaster | MH | HC | En cours. |
| 20 | Operatms | operatmsmaster | BD | SP |  |
| 21 | Ssi | Ssimaster | BD | JD |  |
| 22 | Rfio | Hpssmaster | BD | PEB |  |
| 23 | Rls | Rlsmaster | BD | FA |  |
| 25 | cvs | Cvs-admin | LT | SP | ? |
| 26 | Crl | Crlmaster | PG | HC | ? |
| 30 | SRB | Srbmaster | JYN | MH | Sonde en cours |
| 18/09/08 |  |  |  |  |  |
| 32 | oracle |  | OA | HC | A valider |
| 33 | mysql |  | OA | HC | A valider |
| 34 | postgres |  | OA | HC | A valider |
| 35 | VM |  | PEB | MP | A écrire |
| 36 | Flexlm |  | YC | MH | A valider |
| 37 | Logon |  | FA | JD | A valider |

ACTIONS – encours

| # | Libellé | Resp. | Création Action /réunions | Next/ Fin de l’action | Status Au 30/10/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | - Integration de la doc phg-suite dans la structure existante | - JD | 26/06/08 | - 18/09/08 | Valider le 30/10/08 |
| 25 | - Rappel de la personnalisation des seuils d’alerte, des FIXME et des « feedbacks » sur Wiki | - HC | 26/06/08 | - 26/06/08 | A faire avant chaque réunion (18/09/08) |
|  | - Surveillance de SAM tests de SRM - Sonde SRM prévue par Nagios - pas abonner pour Lagaffe | - JS | 18/06/08 | - Vu SP | En cours |
|  | - tests NAGIOS des services | - PhO | 18/06/08 |  | En cours |
| 27 | - Integration de RLS | - DB | 28/04/08 |  |  |
| 28 | - Integration de BQS +Validation | - JD | 26/06/08 | - 30/10/08 | En cours |
| 31 | - Validation de Xrootd | - MH | 18/09/08 |  |  |
| 33 | - Intégration de Flexlm, userdb, VM | - HC | 18/09/08 |  |  |
| 34 | - Modification de Webrls - pour pointer sur recettes wiki | - JD/BD | 18/09/08 |  | EN ATTENTE DU NOUVEAU rls |
| 35 | - Mise en place du suivi des feedbacks | - SP | 18/09/08 |  | en cours |
| 36 | - Rajouter instructions dans « Feedback » | - HC | 18/09/08 | - 30/10/08 | OK |
| 37 | - Mail aux experts de service pour mettre à jour les fiches avec le temps pour spécifier le temps de rétablissement maximal du service en mode total ou dégradé/ Modification des fiches et modèle | - SP/JD | 18/09/08 | - 30/10/08 | OK |
| 38 | - Intégration des redondances dans les modèles de fiches et les différentes fiches existantes | - SP/JD | 18/09/08 | - 30/10/08 | OK |
| 39 | - Intégration des contacts dans les modèles de fiches existants | - JD/HC | 18/09/08 |  | en cours de VALIDATIOn |
| 40 | - Trier les anciens feedbacks | - JD | 30/10/08 |  |  |
| 41 | - Rappeler aux valideurs de surveiller l’intégration des nouveaux services | - HC | 30/10/08 |  |  |
| 42 | - Mise en place d’un elog pour les suivi des sondes nagios | - JD | 10/12/08 |  |  |
| 43 | - Utiliser Nagios pour soumettre un downtime/utiliser un certificat service pour déclarer un downtime dans la gocdb | - DB | 10/12/08 |  |  |

Préparation :

Sps manquent lien sur recettes qui correspondent à un message d’erreur cf feedback de David  JS

Merci de créer une fiche consigne qui pointe sue les fiches expert pour conserver l’unicité du point d’entrée.

Merci de pointer sur le formulaire  de downtimes quand les messages d’erreurs sont pertinents ou que le procédure de redémarrage n’est pas possible.