## Slide 1: Bilan reprocessing données cosmiques Atlas
Catherine Biscarat, Ghita Rahal

## Slide 2: Rayons Cosmiques?
  Prise de données rayons cosmiques depuis le 10 septembre; Pourquoi?
Particules: muons, du type de celles prises lors des collisions
Compréhension des détecteurs
Alignement des éléments
  Comment?
Muon=ligne droite traversant le détecteur.
Après traitement, on doit retrouver une ligne droite.

## Slide 3: Rayons Cosmiques: utilité?
Alignement des cellules d’un détecteur entre elles.
Alignement de différents détecteurs entre eux
  Comment?
Utilisation des signaux déposés dans chaque cellule ( hit: (x,y,z))
Assembler les hits entre eux le long d’une trajectoire droite
Minimiser la distance entre les hits et la trajectoire probable.
  Processus statistique et itératif  demande beaucoup d’événements

## Slide 4: Reprocessing?
  Données acquises et processées une première fois.
    Intense utilisation: découverte de bugs dans le software, premier alignement grossier, ….
  Passes ultérieures dans les T1: Reprocessing
      Un premier reprocessing en Décembre
      Le deuxième en Mars
  Reprocessing:
      RAWESD, AOD, HIST, NTUP, TAG, LOG…….
      Merg……
Ce reprocessing n’est pas un test mais un reprocessing officiel tel qu’il s’en produira avec les données réelles

## Slide 5: Reprocessing de Mars
  Le reprocessing devait commencer initialement le 9 Mars 2009
  Prestaging centralisé des données (sur tape dans HPSS)
      L’état de HPSS ne permettant pas le prestaging, decision de faire le reprocessing à partir des données stockées sur disk.
      Une liste de fichiers à été fournie aux dcache (JS) pour les mettre manuellement sur disque et les pinner pour les fixer.
      49303 fichiers  69 TB
      Pbs de HPSS: le prestaging s’est achevé le 27 mars.
  Retard dans le début du reprocessing: 1er Avril.
      Débuté sans annonce.

## Slide 6: Reprocessing en images
Début 1er Avril
Derniers jobs reçus ~ jeudi 9 avril

## Slide 7: Reprocessing en images
180 jobs qui ne trouvent pas leur fichier d’input
180 Jobs « assigned »: les fichiers qu’ils demandent sont en « NEARLINE » et donc non disponibles pour le job.
Le reprocessing reprend dès que les fichiers sont recopiés sur le pool le 14 avril.
Fichiers copiés dans le pool disque et jobs en running

## Slide 8: Difficultés rencontrées
  Obtention des Fichiers
      Difficulté à obtenir la liste des fichiers qui seraient processés au CC.
        Etablie manuellement à partir de sources différentes.
      Nécessité d’un buffer important pour conserver les données sur disk pendant un temps indéterminé (pining sur 2+2 semaines)
      Reprocessing testé mais sans la partie prestaging: progrès du côté du prestaging standard

## Slide 9: Bilan préliminaire
    Le centre a eu la capacité de faire son reprocessing en parallèle avec les autres tâches
    Utilisation intensive du CPU par Atlas

## Slide 10: Bilan
Un record en nombre de jobs
Et en efficacité: 99.8%
http://dashb-atlas-prodsys-test.cern.ch/dashboard/request.py/overview