S T A R D I C E

- Réception de l’ensemble STARDICE de sous-traitance (semaine 28)

- Test de montage plus ajustements (semaine 33 – 34)

- Réalisation du câblage électronique et test de fonctionnement (semaine 35 – 36)

4         paramétrage du contrôle commande pour le pilotage d’ouverture et   fermeture du laser via un rasberry . (Semaine 35 – 36)

- Montage définitif pour la calibration laser et envoi pour l’ O.H.P   (semaine 36 – 37)