## Slide 1
T2K -> HK
Référent(s) : B. Popov/C. Giganti
Annexe « Prospective » 02/2019
Résumé de la contribution : nature des engagements envisagés, besoins en compétences, principales échéances
Contributions envisagées en mécanique et électronique pour les nouveaux détecteurs de Cherenkov à eau (HK et détecteur intermédiaire type NuPRISM).
Electronique: synchronisation des PMT (type white-rabbit ou autre), distribution d’horloges, logique de trigger
Première échéance: été 2019, où le principe des contributions nationales devra être formulé. Ce qui suppose un travail d’étude sur les questions d’électronique précédentes, d’ici à l’été (meeting franco-japonais en avril).
Mise en place d’une installation de test de multiPMT dans la cuve MEMPHINO de l’APC (contribution mécanique)
Développement -> 2025
Production et installation: 2026
Pour les projets de projets

## Slide 2: Contribution 1 : description
Phase | Période | Compétences
Phase 0: définition du projet français (électronique) | 2019 | Synchronisation, horloges, FPGA
Phase 1: R&D | 2020-2024 | 
Phase 2: production | 2025-2026 | 
Phase 3: installation |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Phase | Definition projet | R&D | R&D | proto | preprod | preprod | prod | prod | commissioning
FTE M | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE E | 0.5 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  | 
FTE I | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ϕ | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
Si la définition du projet aboutit dans les 6 mois qui viennent avec prise en charge de la synchronisation/white rabbit par le LPNHE, la R&D des 2 années suivantes nécessiterait au moins 1 FTE E (discussions en cours avec S. Russo, V. Voisin)

## Slide 3: Demandes spéciales
Matériel existant / Adaptation des Locaux | Conflits potentiels | Dates
Divers | Coûts estimé | Dates
Nouveau Matériel pour les travaux préliminaires | Coûts estimé | Dates
Observations :