Intégration des services existants à la documentation de l'Exploitation 

06/07/09  14h00-322 
=======================================================================
Présents : HC, SP, JD
1 -RLSNG modifié au 19/06/09- JD. URGENCE_CLIMATISATION et URGENCE_ELECTRICITE, Monitoring Systemes  créés et validées.
2- Tour de table de l’avancement du contenu : à voir pour la prochaine réunion.
3- Feedback : Changement de procédure. Exploitation des feedbacks de l’elog de l’astreinte par HC au pire à chaque réunion.
(Modification du modèle  concernant une nouvelle rubrique «  communauté impactée »
Rappeler aux rédacteurs de remplir la dite rubrique
(Rappeler aux rédacteurs de bien spécifier les mots-clefs dans les recettes des fiches.

4- Point sur Nagios – Rlsng – gestion des messages d’erreurs :
Les fonctionnalités de rlsng : il est demandé à ce que les messages « online » ne disparaissent pas suite à une rotation de 50 messages. Le refresh en étant « offline » n’est pas cohérent. Repenser le sytème de requêtage par date par rapport à la date courante. Nécessité d’ajouter  un filtre de date pour afficher les messages. Nécessité de faire une documentation pour certaines fonctionnalités de rlsng. Il existe des messages en doublons.
Nécessité de rentrer le nom dans l’elog astreinte pour avoir l’auteur des remarques.

Prochaine réunion: Lundi 14 Septembre  2009 14h30 en 322.
AVANCEMENT DE L’INTEGRATION DES CONTENUS DES SERVICES- 06/07/09
	
	Service
	Contact
	Rédacteur
	Validateur
	Commentaires – 
06/07/09

	39
	Montinoring systemes
	exploitation@
	JD
	SP
	ok

	38
	Urgences_electricite
	exploitation@
	HC
	SP
	ok

	37
	Urgences_climatisation
	exploitation@
	HC
	SP
	ok

	36
	Rlsng
	rlsngmaster@
	JD
	HC
	ok

	3
	Sbdii
	sbdiimaster@
	PEB
	JD
	Sonde pour cluster à établir

	4
	CE
	cemaster@
	PEB
	JD
	Sondes en cours

	10
	VOBox
	Voboxmaster
	DB
	HC
	A faire/En attente de la validation du SLA.

	11
	VOMS
	Vomsmaster
	DB
	FH
	En cours.

	19
	Nagios
	Nagiosmaster
	MH
	HC
	En cours.

	23
	Rls
	Rlsmaster
	BD
	FA
	?

	25
	cvs
	Cvs-admin
	LT
	SP
	?

	26
	Crl
	Crlmaster
	PG
	HC
	Ras - à suivre

	30
	SRB
	Srbmaster
	JYN
	MH
	Sonde  en cours 

	18/09/08

	35
	VM
	
	PEB
	MP
	A écrire


ACTIONS – encours
	#
	Libellé
	Resp.
	Création Action /réunions
	Next/

Fin de l’action
	Status

Au 23/04/09

	25
	Rappel de la personnalisation des seuils d’alerte, des FIXME et des « feedbacks » sur Wiki
	HC
	26/06/08
	26/06/08
	A faire avant chaque réunion (18/09/08)

	41
	Rappeler aux valideurs de surveiller l’intégration des nouveaux services
	HC
	30/10/08
	
	A faire avant chaque réunion

	44
	Vérifier que chacun des services possèdent des types de fiches recettes

(Lhc-alert, nagios, cvs, machines

 Virtuelles) Et Expert (crl, cvs, machines virtuelles, postgres)
	HC
	26/02/09
	
	A faire avant chaque réunion

	45
	Faciliter la navigation  pour spécifier le point d’entrée unique par la fiche  consignes
	JD
	26/02/09
	
	En cours.

	47
	Rappeler aux rédacteurs d’établir la liste des mots clefs d’une recette donnée de façon très précise.
	
	
	
	A faire avant chaque réunion


1

