AGENDA 
24 Juin 2009

Bilan Test Beam

· Gassiplex
OK sauf

· Evénements avec piédestaux d’une carte désalignés

· Evénements avec piédestaux d’un chip désalignés

· Evénements avec shifts des piédestaux (effet du a la mesh pas a l’électronique)

· Hardroc1

· Premières réponses au flux de particules !!!

· Beaucoup de soucis

· Non reproductibilité des données prises avec Labview ou X-DAQ

· Présence des événements « chorale » (vhdl, PCB, connecteurs, Hardroc1)

· Plantage de X-DAQ lors de la lecture de plusieurs DIF

· Synchronisation de DIFs pas systématique

Bilan Technical Board

Tâches futures

· Etudes en faisceau des shifts des piédestaux avec différents filtres mesh

· Analyse des gerbes Gassiplex

· Analyse des données Hardroc1

· Vérification du fonctionnement des Hardroc1

· Mesures efficacités

· Résolution des problèmes Hardroc1 du TB (Nathalie, Christophe dlT et Combaret)
· Mise en route des ASU 24Hardroc2

· Test Beam Juillet

· Programme : shift pied, gerbes, ASU4Hardroc1 (seuil, gain, config)…
· Programme vs ressources humaines

· Pose bulk sur ASU 24Hardroc2, étude dans boite de test

· Fin de la construction du proto meca m2
· Construction du proto MICROMEGAS m2
· Couvercle de drift ?

· 100 dernier hardroc2 ?

· Tests DIRAC2

· Design ASU DIRAC2

· R&D PCB protection

· Test Beam Septembre

