Le 08/07/09

2/2

08/07/09
PEM, PV, ML, OL, CO, SL, SR, PG, JRR, HC : Faut-il considérer un framework pour la restructuration du portail CIC ? 
En raison des engagements vis-à-vis du projet, nous devons communiquer fin Juillet au plus tard sur notre feuille de route pour pouvoir assurer la livraison des livrables annoncés – conférences, EELA, EGEE. La décision de nous orienter vers un Framework doit être donc prise sous quinzaine de façon définitive.
Les problèmes actuels rencontrés sont de plusieurs ordres :

· la gestion de la maintenance du code actuel et le maintien de la  cohérence des  développements /historique,

· la nécessité prochaine de  distribuer  du code  suite à la régionalisation et donc de devoir fournir une qualité logicielle suffisante;

· enfin la difficulté de travailler à plusieurs sur un code inhomogène.
Les risques à rester tel quel sont identiques, en en rajoutant quelques uns:
· Qualité logicielle nécessaire importante à assurer pour une cohérence des développements, leur distribution et leur customisation (pour assurer une flexibilité et pour être crédible).

· La maintenance évolutive à assurer sera de plus en plus délicate à plusieurs.
· La nécessité d’avoir des spécifications importantes (cœur+modules) et de la documentation à établir  manuellement

· La gestion de la langue est  non standard dans les développements actuels.

· Assurer la sécurité pour la distribution du logiciel sera aussi délicate.
Les critères de choix du  framework sont à établir : certains critères sont intrinsèques au framework, d’autres sont  liés aux spécificités du  cic portal.

Avec un framework, JRR précise que le temps nécessaire pour le développement des fonctionnalités métier ne va pas être moindre et le temps d’adaptation à un framework va être incompressible. La migration continue peut faire progresser chacun à son rythme.

PV a envoyé au préalable par mail  une étude comparative des framework php.

CO précise que les données du cic portal doivent être compatibles avec my osg utilisé par OSG et bientôt par EGEE pour la visualisation des résultats des tests de monitoring. My OSG ne peut être utilisé dans le cadre du cic portal puisqu’il n’implémente pas de workflow. Le portail de la GOCDB  ne va plus utiliser Zend pour cause de rigidité. 
Les critères intrinsèques de choix du framework
· framework php

· Opensource
· maturité et robustesse, maintenance existante de briques logicielles, capacité d’évolution assurée, assurance de pérennité

· type de communauté d’utilisateurs et communauté importante
· compétence déjà acquise au sein du CC ?
· sécurité

· gestion de la documentation
· gestion des tests unitaires
· ORM 

· compatible avec tous types de bases de données / my sql – oracle

· compatibilité ( my OSG/GOCDB)
Critères de choix du framework lié aux contraintes du portail cic: 

· Gestion d’une section admin, gestion des xml pour compatibilité avec osg.

· Hétérogénéité des données/intégration de Lavoisier

· Doit savoir « consommer/proposer du WS »
· Distribution du code

· Gestion des certificats

· S’assurer aussi de la sécurité dans le schéma de données

· Gestion des langues

· Redirection des url connues du public vers la structure interne  - migration progressive.
      En conclusion :

============

Les points à vérifier/valider en ce qui concerne le framework :

Possibilité d’intégration progressive du code dans un framework est-elle possible : cela comprend une évaluation du code (semble ok par JRR) et la migration progressive (en maintenant la vue user session, doit être évaluée).
Le framework ne doit pas compliquer les choses pour les cas non prévus : comment les identifier et  est-il facile d’étendre le framework. Pour cela, il faut étudier l’utilisation des plugs-in : l’envergure potentielle des plug-ins doit-être importante (gestion de cache, de filtre…), mais elle nécessite une connaissance du framework.

Il faut étudier les facilités offertes par  un framework : Que faut-il changer du code par rapport à l’existant pour l’intégration d’une nouvelle fonction  (changement d’url)

( Cela sera équivalent à la situation actuelle

Le framework assure une protection conter l’injection sql et le cross-site remote forgery

( Cela procure un net avantage par rapport à la situation actuelle.

Les framework php les plus connus sont  Cake, Zend, Symfony ; et les compétences présentes au CC  qui sont nécessaires à la migration  tendent vers Symfony. JRR sera l’expert de référence Symfony.

Suite à essais et vérifications des points ci-dessus par le groupe de développement CIC, nous définirons la liste globale des WP pour le 27 Juillet.

