PACKAGE

Lavoisier :
Construire un rpm pour Lavoisier basé sur la version de base de lavoisier :

http://grid.in2p3.fr/lavoisier-dev/download.html
Plus les fichiers de configuration relatifs au dashboard sur cclavoisierfr.in2p3.fr à rajouter ainsi que les fichiers utilisées pour la console d'admin : /var/lavoisier/etc/stylesheet

/var/lavoisier/lavoisier-config.xml
/cfg/*

WEB

source principale
svn+ssh://lorpheli@svn.in2p3.fr/operations-portal

Récupérer le contenu de svn
   => demander à Loïc l'ouverture du repository svn en lecture sur le tag PROD
après il faudra passer une commande du genre :   /svn export/ svn+ssh://svn.in2p3.fr/operations-portal/tag/PROD
2) déployer ces fichiers à l'emplacement défini par l'utilisateur

A partir de là , la doc est importante :
a) doc pour vérifier que symfony est configuré correctement check_configuration + utils ( requirements et configuration => voir avec Pierre et Olivier)
module OCI et SOAP requis . couche open SSL
b) doc pour générer la base de données à partir du schéma
c) doc général pour symfony

Autres

Mettre en avant tous les requirements nécessaires :
- jdk 5.0
- php > 5.2

Le package doit être livré pour début décembre ce qui signifie que :

pour fin novembre :
- les tests d'install doivent être fait : lavoisier + php + BD
=> machine ccgridvmli05
- les différentes documentations doivent être écrites

Les rpms sont à effectuer sur SL5 (ccgridvmli05)

1 - rpm générique installation Portal (PHP + BD) (SL)+ (tests,docs)(SL)=> 7j
2 - rpm générique Lavoisier (SR) + (test, docs) (SL)=> 3j
3 - rpm de configuration par region (template)+ (test+docs) (SL) ==> 7j
- support de variable dans la config de Lavoisier pour la config par région (SR)
- définir le template de Lavoisier preparation (CO) et integration (SL)
- definir le template de config du Portail (CO, OL)
4- 23 nov : validation de l'ensemble et MAJ du package avant livraison => 7j
3 types de rpms: 1 générique Lavoisier ->1 genérique dashboard -> 1 configuration /region (Lavoisiser et dashboard)
- (CO) maj avec release lavoisier ( pas de snapshot !!pas de bug fix) (SR)
- integration de la maj (SL)
- (test, docs)docs (SL)
04 dec : package définitif EGEE

Plan de chacune des docs : étapes d'installation, pre-requisites, vérification de l'installation, maintenance, références