TreqS 1.0

---
Contexte
- Pas de traitement de requêtes de montages sur HPSS.
  - Multiples montages de la même bande (forte charge.)
  - Lecture non séquentielle sur la même bande.
- Nécessité de trier les requêtes de fichiers.
  - Une version de BNL adaptée au centre installée depuis août 2009.

---
Fonctionnement
- TReqS est un outil pour ordonner les demandes de fichiers sur bandes.
- C'est une couche entre dCache/xrootD et HPSS.
  - Il effectue la demande de staging, et après il exécute la commande rfcp.
- Logiciel libre développé au Centre.

---
Bilan de BNL Batch
- Forte utilisation en 2009.
  - La majeure utilisation en octobre 2009.
  - Depuis l'arrêt de l'hiver, le nombre de lectures a réduit.
  - Aucun incident majeur constaté depuis son déploiement.
2009-07-29 – 2009-10-31
2009-10-15 – 2009-10-31

---
Utilisation
2009-08-01 – 2009-10-31
T10KA
T10KB

---
État de la version 1.0 de TReqS
- Développement terminé.
- Tests:
  - D'unitaire – bientôt finis.
  - D'intégration – À finir.
  - De système – À finir sur la machine de production.
    - Déjà testé avec xRootd en preprod.
    - Certains tests de charge ont été réussis.
- Déploiement.
  - Machine de production en cours d'installation.

---
Évolution de TReqS
- Généralisation de l'accès à la base de données.
  - Actuellement MySQL.
  - Oracle est supporté par le centre.
- Accès à HPSS généralisé par TReqS.
- Compatibilité avec la nouvelle version de HPSS, 7.x.
- Amélioration de l'algorithmie
  - Choisir la bande à monter (Activator.)

---
Monitoring
Il est sensiblement le même que celui de la version précédente, mais il est plus détaillé.

---
Roadmap
- Installation de la machine de production.
  - Configuration monitoring.
  - Fin mars 2010.
- Installation de TReqS et migration du client dCache.
  - Avril 2010.
- Déploiement de TReqS sur xRootD.
  - Mai 2010.

---
Conclusion
- Il peut y avoir des problèmes / des bugs.
- La gestion de tickets, le code et la documentation sont sur la forge du centre.
- La migration est peu risquée.
  - BNL batch reste réutilisable après déploiement de TReqS en cas de problème.