## Slide 1
PAnAR 2021 - 25/11/2021
AT Capteurs pour l’environnement
Patrick Chardon, David Sarramia, L. Terray et Emmanuel Bergeret
Richard Vandaële, Alexandre Claude, Magali Magne et D. Saint-Gérand

## Slide 2: Contexte et enjeux scientifique
Indiquer ici très succinctement le contexte et les enjeux scientifiques de l’AT et du projet
L’AT « Capteurs pour l’environnement » accompagne les activités de recherche de l’équipe Energie-Environnement
Instrumentation de la Zone-Atelier Territoires Uranifères
Cloud Environnemental CEBA
Détection du radon
Projet eMob (santé et mobilité des personnes)

## Slide 3: Organisation de l’AT
Indiquer ici l’organisation de l’AT au sein des collaborations éventuelles et en interne au laboratoire
Action thématique de l’AT | Cadre collaboratif | Rôle du LPC | Resp. scientifique | Resp. technique
Instrumentation de la ZATU | Zone-Atelier Territoires Uranifères | Responsable du déploiement des instruments sur le site-observatoire | P. Chardon | R. Vandaële
Cloud Environnemental CEBA | I-SITE CAP 2025 (axes I et transverse) | Coordination technique | D. Sarramia | A. Claude
Détection du radon | LabEx CLerVolc – Equipex+ Terra Forma | Design et conception de détecteurs innovants | P. Chardon – L. Terray | M. Magne
Santé et Mobilité | I-SITE CAP 2025 (axe III) | Design et conception de capteurs intelligents de mouvement pour l’e-santé | E. Bergeret | D. Saint-Gérand

## Slide 4: Développements techniques
Indiquer ici succinctement les développements qui ont déjà été réalisés
Data Lake opérationnel (https://mesocentre.uca.fr/projets-associes/ceba)
RAVIOLI: instrument portable de détection des descendants du radon dans le panache des volcans actifs
ZATU :
Déploiement de capteurs depuis 10/20
Installation et électrification (convention avec ENEDIS) d’un système de transmission de données capteurs vers le CEBA en 12/21

## Slide 5: Développements techniques
Indiquer ici les développements techniques principaux prévus dans les années à venir
Extension du data lake du CEBA (fonctionnalités, champs disciplinaires)
CaloRado: mesure à haute résolution temporelle du radon dans les panaches de gaz par calorimétrie gamma
Dosimètre radon portable (Terra Forma)
Capteurs intelligents et autonomes (e-santé, volcanologie)

## Slide 6: Planning, chemin critique et jalons
Instrumentation ZATU
Mise en route de la transmission (1er trimestre 2022)
Déploiement du complément d’instrumentation vecteur eau et air (premier semestre 2022)
Déploiement de nouveaux capteur (2nd semestre 2022)
Maintenance des différents équipements (toute l’année)
Détection Radon
TERRA FORMA
CaloRado
  février 2022 : déploiement du prototype sur le volcan Masaya
  juillet 2022 : campagne de mesure sur l'Etna en Sicile

## Slide 7: Planning, chemin critique et jalons
Nom | Date de début | Date de fin
Développements CEBA I-Site | 03/01/2022 | 31/12/2024
Gestion Elastic/Grafana | 03/01/2022 | 30/12/2022
Gestion Elastic/Grafana (suite) | 03/01/2023 | 31/12/2024
Evolutions/développements | 03/01/2022 | 29/12/2022
Evolutions/développements (suite) | 03/01/2023 | 29/12/2023
Travail prioritaire sur données urgentes | 03/01/2022 | 30/12/2022
ZATU | 03/01/2022 | 03/03/2022
Autres projets (ConnesSens...) | 03/01/2022 | 30/12/2022
Développement CEBA Terra Forma | 03/01/2022 | 31/12/2027
Rédaction CCTP suite à retour expérience déploiement de capteurs | 03/01/2022 | 30/12/2025
Prototype artisanal, enrichissement CCTP | 31/12/2025 | 31/12/2027
test en labo et in-situ | 03/01/2022 | 31/12/2027
Cloud Environnemental CEBA
Notes: Les travaux sont difficiles à estimer et les jalons à déterminer : - par le type d'activité, par exemple, la maintenance est continue, les sites installés au fur et à mesure. - par les projets et activités événementielles : par exemple, la démo Aydat Bouée était non prévue et a nécessité 2 semaines voire un mois de sprint soutenu mais a permis de réaliser pour la première fois des travaux de reindex et un accès sécurisé à des données hors du système + une première version d'API (équivalent pour le système de MQTT (temps réel) mais en données pérennes) -> ceci pourra être réutilisé Autres exemples, les travaux de Montluçon font l'objet d'une étude sur : * l'économie des shard (qui vont faciliter la maintenance... c'est obligatoire si on veut que le cluster continu à tourner) et la rétention des données * et des travaux sur la réduction de données (fait par Joffray)

## Slide 8: Planning, chemin critique et jalons
Santé, Mobilité et capteurs autonomes

## Slide 9: Demandes de ressources
Indiquer ici les demandes en ressources humaines, locaux et matériels, en distinguant les demandes de l’année à venir (en lien avec les développements pour l’année à venir) de celles des années suivantes
Action thématique | Demandes ETP 2022 | Demandes locaux 2022 | Perspectives 2023-2024 | Demandes ETP 2023-2024
Instrumentation de la ZATU | R. Vandaële: 0,2 | Salle de manip dans l’extension (PAVIRMA) | Analyses radiologiques sur PAVIRMA | 0,5 par an
Cloud Environnemental CEBA | A. Claude: 0,4 | - | Extension des fonctionnalités (Terra Forma) | 0,4 par an
Détection du radon | M. Magne: 0,5 C. Achard: 0,5 C. Insa: 0,15 | Salle ou espace dédié pour les tests | Poursuite des développements | 1,15 par an
Santé et Mobilité | D. Saint-Gérand: 0,2 A. Cauchy: 0,2 | Locaux sur le site de Montluçon | Développements de capteurs intelligents et autonomes | 0,4 par an