PCIe400 Statut :
28 mars 2024 – Julien Langouët

---
Précision du planning hardware

---
PCIe
Accès au BAR2 via PCIe, permet le développement de bibliothèques
  1. En cours Paolo/Xavier
  2. Repo gitlab CERN https://gitlab.cern.ch/lhcb-daq40/lhcb-daq40-firmware (branch: devel-agx)
  3. Cible : AGIB027R29A1E2VR3 (DK-DEV-AGI027RBES)
1. Portage
  1. Portage vers repo gitlab IN2P3 https://gitlab.in2p3.fr/in2p3-readout400/firmware/lli-pcie400 (branch : implement_pcie) Terminé
2. Accès au bus AVMM via PCIe
  1. I2C master open core sur bus « I2C_Main » Si5391, OK via BAR0
    1. à porter sur le repo gitlab IN2P3

---
LLI-PCIe400
1. IP à distribuer aux utilisateurs PCIe400
  1. repo gitlab https://gitlab.in2p3.fr/in2p3-readout400/firmware/lli-pcie400
  2. Cible :
    1. AGMF039R47A1E2VR0 (Agilex 7 M-series PCIe400)
    2. AGIB027R29A1E2VR3 (DK-DEV-AGI027RBES)
    3. AGFB014R24B2E2V (DK-DEV-AGF014EA)
2. Liste des taches
  1. Ajout des master I2C + SPI + JTAG to Avalon-MM Master : Xavier En cours
  2. Structure Polish : Julien/Guillaume Standby
    1. Renommage de certain dossier/fichiers
    2. Modification des chemins de certains fichiers
    3. Ajout de fichiers de configuration json pour choisir les options de compilation plutôt que options en ligne de commande
  3. Ajout module HPS Julien En cours

---
JTAG
Accès aux périphériques AVMM via JTAG
  1. Gitlab in2p3-readout400/firmware/standalone/lli-dev-si-board
    1. JTAG master + I2C master OpenCore (MAX31730, SI5391) + F-tile FGT + F-tile FHT + System PLL + IOPLL
  2. Cible : AGIB027R31B1E1V (DK-SI-AGI027FA)
  3. Problème sur le JTAG à la découverte des « noeuds » JTAG
Firmware bts-config (firmware d’exemple Q21.3pro)
Firmware lli-dev-si-board (Q23.4pro)

---
Phase fixed
Demonstrateur du feature phase fixed sur F-tile FGT
  1. En cours Jean-Pierre
    1. Implémentation DDMTD, reconfiguration PLL, Mesure de Fréquence, Bit slip, Scheduled Phase Shift
    2. Accès aux registres via JTAG system console driver en TCL
  2. repo gitlab https://gitlab.in2p3.fr/in2p3-readout400/firmware/standalone/fixed_phase_testing
  1. Cible : AGIB027R29A1E2VR3 (DK-DEV-AGI027RBES)
  1. Statut ?

---
Software – p400-model
2. Lien vers le suivi de création des fichiers csv register configuration
  1. 2 composants terminés sur 16 formalisés, à vérifier.
  2. Si5395/ Si5397, LTM4677 à vérifier ?
4. Développements à venir
  1. Collection (p400-model)
  2. Modélisation MAX31730, LTM4681

---
Software - libAJI
JTAG chain
Cable 1
Cable 1
Device 1
Device 2
Node 1
Node 1
Node 2
Node 2
Node – JTAG to AVMM