Documents applicables
Ces documents sont soumis à revue :
- Project Management Plan : document à signer par l’IN2P3
- Annexe : Technology Readiness Levels
- Annexe : Ressources Humaines
- Annexe : Ressources Financières
- Annexe : Risk Register (portefeuille des risques)
- Annexe : Work Packages (WP)
- Annexe : Work Breakdown Structure (WBS)
- Planning du projet HK (incluant les procédures et passage des marchés)
- Plan de développement
- Descriptif technique des contributions IN2P3 (TDR)
- Note sur les besoins en computing pendant la phase de développement et pendant la phase d’exploitation.

1. Project Management Plan :

→ Comment le groupe s’organise et se coordonne (nombre de reunions, documentation commune etc.)
→ Comment le groupe prends des decisions.
Organisation : Boris, Michel et Olivier.
Timeline : 10 jours → 2023/03/19.

2. Technology Readiness Level :

a. Identifier les delivrables technologiques :
i. Le systeme de generation de temps et de distribution au FD.
ii. Le systeme de generation de temps au faisceau.
iii. Le banc test de l’electronique.
iv. Le calibrateur du digitiseur.
v. Le digitiseur et la distribution de temps du WCTE ?
Autre choses ?

b. Donner un TRL a chacun. Pour memoire :
Niveau	Définition	Nom synthétique
TRL1	Principes de base observés et identifiés	Principe de base
TRL2	Concept technologique et/ou application formulés	Application formulée
TRL3	Preuve du concept analytique et preuve expérimentale de la fonction et/ou de la caractéristique critique	Preuve du concept
TRL4	Vérification fonctionnelle en environnement de laboratoire aux niveaux composants et/ou maquettes	Validation fonctionnelle
TRL5	Vérification en environnement représentatif de la fonction critique aux niveaux composants et/ou maquettes	Modèles à échelle réduite
TRL6	Démonstration en environnement représentatif des fonctions critiques de l’élément au niveau modèle	Validation de la conception
TRL7	Démonstration en environnement opérationnel de la performance de l’élément au niveau modèle	Qualification d’un modèle
TRL8	Système réel développé et jugé apte à l’expérience	Qualification du système réel
TRL9	Système réel ayant été utilisé à l’identique et avec succès lors d’une expérience dans l’environnement idoine.	Opération du système réel

Organisation : Chaque responsable du package doit determiner le TRL.
Timeline : 10 jours → 2023/03/19.

3. RH :

→ Echeancier des FTEs. Voir le tableau excel associe.
Organisation :
a. Chaque personne du groupe doit verifier son nombre de FTE.
b. Le responsable de chaque labo doit confirmer que tous les membres ont bien mis a jours leurs infos.
Timeline : 10 jours → 2023/03/19.

4. RF :

→ Echeancier des demandes financieres. Voir le tableau excel associe.
→ Il faut ajouter le tableau du computing : done !
Organisation :
a. Les experts sont principalement les responsables des workpackages → Chaque responsable de workpackage verifiera que les couts sont corrects / les modifieras.
b. C’est une partie probablement complexe : nous pouvons faire une reunion flash la semaine prochaine pour s’harmoniser si besoin.

Timeline : 10 jours → 2023/03/19.

5. Risk Register (portefeuille des risques)
6. Work Packages (WP)
7. Work Breakdown Structure (WBS)
8. Planning du projet HK (incluant les procédures et passage des marchés)
9. Plan de développement
10. Descriptif technique des contributions IN2P3 (TDR)
→ De ce que je comprends, ces 5 demandes sont completement reliee. Ma proposition pour l’organisation est la suivante :
a. Verifions ensemble que ce decoupage en work-package vous convient (ou non) : qui veut faire quoi  → #6.
b. Les responsables de chaque work-package doivent :
-Decrire avec precision leur contributions (peut etre copie/paste du CS + annexe avec les notes techniques pour l’horloge et HKROC. Pour les autres, il y a du boulot) → #10.
-Lister les differentes taches avec un echeancier, a partir de maintenant jusqu’a la completion → WBS (#7) + calendrier de developpement (#9)
-A clarifier pour Benjamin : difference entre #8 et #9 → Demander a Rodolphe :
En fait, on nous demande :
#8 (planning du projet HK) :
a. Un echeancier de HK global, en indiquant dedans clairement les jalons des contributions HK.
b. Un Gantt chart de chaque WP en incluant les passages de marches (important)

#9 (Plan de developpement) :
explication de la methode jusqu’a la production finale → du nombre de proto, du nombre de pieces produites, du yield, des spares etc.

-Decrire les risques (#5).

Timeline : c’est clairement l’aspect le plus complexe. Je propose le plan suivant :
1. Chacun ecrit un squelette pour la semaine prochaine et le circule a tous : avant 2023/03/16.
2. Retour par emails entre le 16 et le 20.
3. En parallele, ecriture plus complexe du projet. Chaque responsable de working group est libre d’organiser des reunions dediees.
4. Nous organisons une reunion dans deux semaines → le 23 Mars, afin de cadrer ces differents elements.

Qu’en pensez vous ?