## Slide 1: Réunion DSTA CDG 24 novembre 2023
DSTA/GBAU

## Slide 2: Agenda – RH - Budget
Agenda
  29/11 point mensuel DSTA-GBAU – entretien candidat mobilité interne – maintenance électrique 12/2023
  30/10 assurances GANIL – mensuelle GBAU
  01/12 sûreté DIR
  4/12 FNC
  05/12 AG DSTA
  09/12 début de la maintenance électrique
  13/12 Avancement RXS2
  14/12 point GANIL1001
  15/12 Sûreté DIR – Point CEP
  18/12 réunion valorisation Elairgie
  19/12 AG projet NWG
RH
  Suite aux deux départs en date du 01/10/023 : annonces en mobilité interne GANIL – 1 candidature
  A ce jour : trois FEB en cours (les deux remplacements et le CDD IE bâtiments – pas d’affichage CNRS ou Hellowork)
  Pas de remplacement prévu sur les plans emplois 2024 CEA ou CNRS
  Difficultés à venir sur le déroulement des activités (exploitation/maintenance et projets)
  Projet DESIR : RH
Budget
  A venir, mise à jour PdCH 2024 au regard des évolutions de personnel

## Slide 3: Activités - Difficultés
Activités
  Prestations enclenchées : travaux patrimoine
  Travaux : Rénovation de la surveillance du risque incendie dans les bâtiments hors INB (détection, supervision), Rénovation des sanitaires BIP, assistance BACS, modélisation Sylvia, etc.
  Dépouillements de consultations : rénovation CC poste 90 kV, lot W Cyren-Sobriété, APD compteurs d’énergie, MOE projet BAC-H, conteneurs DOD, etc.
  Consultations en cours : assistances lot A (CYREN et SOBRIETE), divers patrimoine (enrobés route, plomberies, conteneurs, etc.)
  Consultations à venir : upgrade Sésame, aménagement du sous-sol du BIP, assistances
  Plan de sobriété : priorisation des actions, consolidation du budget; intégration BI2024, suivi
  Projet CYREN/GBAU : enclenchement des actions
  Projet Rénovation du SSI des bâtiments hors INB : études d’exécution et travaux en cours. Difficultés sur l’interfaces SIEMENS-ESSER. Retour attendu Siemens-serveur OPC : difficultés
  Projet DESIR : activités soutenues. Difficultés MOE. Travaux de GC en cours
  Projet NEWGAIN : suivi APO, prestations d’études, dépouillement consultations CT, architecte, ÉTÉ MC
  Projet ADI : fin des travaux désemfumage CIME et CSS1.
  Projet BAC-H : dépouillement en cours
  Projet RXS2 : Nombreuses actions 2023 terminées : reste deux (cul de sac G3 et plan de maintenance eau surpressée). Avancement maitrisé.
  Projet RXS1 BES renforcement : Travaux de renforcement du BES priorisés après le chantier clos DESIR. Attente des études finalisées NECS. Pas d’impact sur les options de réalisation.
  Plan d’actions MeST SP2 : 1 action en cours chez G2CA
PA Patrimoine : actions nombreuses et soutenues. Mise en service le 01/11/2023 de l’application de gestion des interventions
Marché Accueil : déroulement difficile – réuion 07/12/2023
SSI : dossier de pérennisation du SSI dans l’attente du projet de rénovation SSI INB (Cf. réunion du 13/11/2023 – lancement)

## Slide 4: Activités - Difficultés
Difficultés
  RH : diminution des ressources, ressources engagées sur les projets et baisse DESIR, RXS2, ADI, NWG, etc.
  RH : en attente des sorties des annonces (3)
  RH : sur 2023 4 postes vacants – pas de remplacements prévus en permanents
  Attente de retour sur l’upgrade Sesame (consultation à lancer)
  Rappel sur l’application de la maitrise des interventions