# Réunion « Opération France Grilles »

Date : 		Mardi 18 mai 2010, 14h

Présidé par: 	Rolf Rumler

Secrétaire: 	Pierre Girard

Fonctionnement : http://vacs.in2p3.fr/rms/guide.pdf

Prochaine visio. : Mardi 8 juin 2010

## Ordre du jour

1)	Approbation du CR des deux dernières visioconférence

2)	Espace Groupes de Travail

a)	Groupes

	Accounting

	Certification

	Coordination / direction technique

	Comité Technique et Comité Technique Exécutif

	Développement

	Déploiement / certification

	Monitoring

	OPTIC

	Réseau

	Sécurité

b)	Questions pour les groupes:

	Avez-vous identifié vos contacts au niveau EGI?

	Y-a-t-il des difficultés inhabituelles après la fin d'EGEE?

c)	affaires courantes (informations, demandes, questions)

3)	Développement de l'organisation

a)	Questions:

	Quel sujet justifierait la création d'un nouveau groupe de travail?

	Y-a-t-il des groupes qui peuvent être rassemblés sous une catégorie commune?

b)	Proposition d'un plan pour l'établissement du budget 2011

4)	Réunions/Conférences

a)	Passées

	GDB Meeting, le 12 mai au CERN

	Opération France Grilles, visioconférence du 4 mai

	LCG-France T2-T3 Technical meeting, 16 avril,

b)	A venir

	France Grilles, points techniques, visioconférence, le 8 juin 2010

	GDB meeting, du 9 juin au CERN

	LCG-France T2-T3 Technical meeting, 21 mai,

	Atelier Technique France Grilles, le 31 mai au siège du CNRS à Paris,

	Conseil Scientifique de l'Institut des Grilles du CNRS, le 1er juin au siège du CNRS à Paris,

	SA1 EGI-InSPIRE kickoff meeting, le 3 au 4 juin à Amsterdam

5)	Divers

## Présences

| Sites | Membres | Total |
| --- | --- | --- |
| CC.IN2P3.FR | David Bouvet | 1 |
|  | Pierre Girard | 1 |
|  | Rolf Rumler | 1 |
| Total CC.IN2P3.FR |  | 3 |
| CLERMONT.IN2P3.FR | Dorine Fouossong | 1 |
|  | Vincent Breton | 1 |
| Total CLERMONT.IN2P3.FR |  | 2 |
| CPPM.IN2P3.FR | Edith Knoops | 1 |
| Total CPPM.IN2P3.FR |  | 1 |
| IPHC.IN2P3.FR | Jérôme Pansanel | 1 |
| Total IPHC.IN2P3.FR |  | 1 |
| IPSL / IPGP | David Weissenbach | 1 |
| Total IPSL / IPGP |  | 1 |
| M3PEC | Pierre Gay | 1 |
| Total M3PEC |  | 1 |
| SUBATECH.IN2P3.FR | Jean-Michel Barbet | 1 |
|  | Pierrick LE CORRE | 1 |
| Total SUBATECH.IN2P3.FR |  | 2 |
| UREC | Alice de Bignicourt | 1 |
|  | Mirvat Aljogami | 1 |
| Total UREC |  | 2 |
| Total général |  | 13 |

## Réunion

### Approbation du CR des deux dernières visioconférence

- 27 avril: http://indico.in2p3.fr/materialDisplay.py?materialId=minutes&confId=3136

- 4 mai: http://indico.in2p3.fr/materialDisplay.py?materialId=minutes&confId=3780

Approuvés.

### Espace Groupes de Travail

#### Groupes

##### Accounting

Cécile : RAS.

C[Edith] : Après le LAPP, le CPPM est en train de tester ActiveMQ. Des problèmes de certificats, mais c’est en bonne voie.

##### Certification

Alice : RAS

##### Coordination / direction technique

Des petites modifications sur les noms de groupes, suite à l’avancement du GIS France Grilles (qui n’est apparemment toujours pas signé).

On y parle maintenant de direction technique, coupée en 2 parties : un directeur technique et un comité technique (cf groupe ci-dessous).

C[Vincent] : le document du GIS est finalisé et est sur le bureau des signataires (8 partenaires). Donc en cours de signature. Il y aura des noms à donner sur l’organigramme fin mai. Le lancement officiel sera le 24 septembre avec des représentants officiels de chaque partenaire. Vincent apportera des éléments supplémentaires au fur et à mesure l’avancement du dossier.

##### Comité Technique et Comité Technique Exécutif

Comité très large, qui ne sera pas utile pour les questions techniques du quotidien. Donc, il serait bien que le Comité Technique désigne un sous-groupe (5 personnes), appelé le « Comité Technique Exécutif », dont le but serait de répondre aux questions du quotidien.

Ce Comité Technique Exécutif correspondrait à ce que le groupe « ROC managers » était dans EGEE.

##### Développement

C[Hélène] : pas de retour particulier.

##### Déploiement / certification

C[Rolf] : le mandat du groupe est sur le wiki. N’hésitez pas à le lire et faire des commentaires dessus.

##### Monitoring

Christine : RAS

##### OPTIC

Pas de nouvelles.

##### Réseau

Travail sur la partie topologie avec un stagiaire. Rencontre avec Renater, qui a montré ses outils de visualisation des réseaux.

##### Sécurité

C[Dorine] :

Une vulnérabilité annoncée dernièrement a fait l’objet de tests sur les sites de la NGI France, et de fausses alertes ont été envoyées, car le test était trop large (ça ne concernait en fait que certaines architectures de machines).

Un « Security Service Challenge » (SSC) va être lancé à partir de la semaine prochaine. Il vise les LCG T1s.

#### Questions pour les groupes:

##### Avez-vous identifié vos contacts au niveau EGI?

Contact le plus important pour les opérations: Tiziana Ferrari, qui prend ses fonctions au 1er juin.

- Monitoring : JRA1, Daniele Cesini.

- Certification: David Groep, pour EuGridPMA

- Déploiement/Certification de sites: Glite/EMI

- Sécurité : Personnes bien identifiées, mais juste un problème sur la partie Middleware.

- Réseau : Même personne que sur EGEE : Mario Real.

C[Rolf] : Dans GGUS, nous avons maintenant le support unit NGI France (et ROC France) qui apparaitra dans la prochaine version de GGUS.

C[Hélène] : depuis le 7 mai, la procédure est sur la création du support unit, et les tests sont en cours (prochaine version NGI). Tant que ce n’est pas validé, on ne peut pas migrer les sites vers la nouvelle entité « NGI France ».

##### Y-a-t-il des difficultés inhabituelles après la fin d'EGEE?

Au niveau réseau, il y a une discussion pour sauvegarder les outils développés dans l’activité SA2 d’EGEE, histoire de ne pas perdre le travail effectué.

#### affaires courantes (informations, demandes, questions)

Avancement d’EGI InsPire ?

### Développement de l'organisation

#### Questions:

##### Quel sujet justifierait la création d'un nouveau groupe de travail?

Il manque certainement un groupe qui fait le lien entre les opérations et les applications (Gestion des allocations, etc).

Q[Hélène] : Quels sont les critères nécessaires pour la création d’un tel groupe.

R[Rolf] : C’est transversal, donc il faut trouver des personnes du côté des applications.

Q[Hélène] : il y a des gens qui font des contributions sur le mandat du groupe développement des outils, comme Tristan Glatard et Emmanuel Medernach. Ces personnes ne pourraient-elles pas s’attaquer à ce nouveau groupe ?

R[Rolf] : Ce serait bien s’il y a des gens qui peuvent commencer à travailler sur ce groupe.

C[Vincent] : Il faut tout d’abord mettre en place une structure du côté applicatif. Vincent travaille dessus.

C[Hélène] : il y a des sous-thématiques qui ne nécessitent pas forcément des groupes, mais qui nécessitent une animation.

Autres groupes ?

Pas de réponse

##### Y-a-t-il des groupes qui peuvent être rassemblés sous une catégorie commune?

C[Pierre] : Accounting, Monitoring, Déploiement et Certification semblent des groupes intimement liés. Par exemple, on peut se poser la question de qui s’occupe de faire tourner la GOC DB régionale.

R[Rolf ]: Il faut distinguer la responsabilité de gestion du contenu de la responsabilité de faire tourner et administrer le service

#### Proposition d'un plan pour l'établissement du budget 2011

Rolf, en reprenant les mandats, a essayé d’en tirer le nombre de FTE, le matériel nécessaire, etc. Il fera circuler un document à travers les groupes pour recenser les besoins.

Certains sites ont profité d’EGEE et d’autres ont reçu moins d’argent car ils ont pris le train en route. Rolf propose de reprendre ce qui avait été fait dans le cadre d’EGEE (et IDG) pour recenser les financements tels que distribués par site. C’est un travail de fourmi, donc cela nécessite un délai de 2 mois.

C[Vincent] : A partir de 2011, les prochaines de demande budget, donc les demandes de la NGI France, seront traitées par le GIS France Grilles. Le directeur technique fera remonter les besoins au GIS France Grilles. Le financement vient du ministère de la recherche, et est celui associé à un TGE.

Vincent invite tout le monde à recenser dès maintenant tous les besoins. L’argent que l’on obtiendra dans le cadre du grand emprunt aura un impact sur le financement pluriannuel (Comprendre que l’on aura moins de financement ensuite). Donc, il serait important que le recensement des besoins soit fait avant fin juillet (date qui circule dans les « couloirs »).

Pour les contrats EGI Inspire, la date officielle est toujours au 1er mai, mais le retard pris dans le montage du projet, lié à des discussions sur le management, fait qu’il n’y a pas de papier officiel a donné aux Délégations Régionales, ce qui est nécessaire pour la signature des contrats.

Dans le Wiki France Grilles, vous avez une liste des activités françaises dans le projet, etc. Il y a les changements liés au changement dans l’organigramme.

C[Rolf] : c’est un wiki, donc tout le monde peut contribuer. N’hésitez pas.

### Réunions/Conférences

#### Passées

##### GDB Meeting, le 12 mai au CERN

http://indico.cern.ch/categoryDisplay.py?categId=3l181

##### Opération France Grilles, visioconférence du 4 mai

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=3780

##### LCG-France T2-T3 Technical meeting, 16 avril,

http://indico.in2p3.fr/categoryDisplay.py?categId=61

#### A venir

##### France Grilles, points techniques, visioconférence, le 8 juin 2010

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=3901

##### GDB meeting, du 9 juin au CERN

http://indico.cern.ch/categoryDisplay.py?categId=3l181

##### LCG-France T2-T3 Technical meeting, 21 mai,

http://indico.in2p3.fr/categoryDisplay.py?categId=61

##### Atelier Technique France Grilles, le 31 mai au siège du CNRS à Paris,

http://indico.in2p3.fr/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=3782

##### Conseil Scientifique de l'Institut des Grilles du CNRS, le 1er juin au siège du CNRS à Paris,

http://indico.in2p3.fr/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=3783

##### SA1 EGI-InSPIRE kickoff meeting, le 3 au 4 juin à Amsterdam

(URL pour l'agenda pas encore disponible)

Hélène y va.

### Divers

Prochaine réunion : le 8 juin.

Atelier « Opérations France Grilles » : le 31 mai.