# Réunion « Opération France Grilles »

Date : 		Mardi 15 juin 2010, 14h

Présidé par: 	Hélène Cordier

Secrétaire: 	Pierre Girard

Fonctionnement : http://vacs.in2p3.fr/rms/guide.pdf

Prochaine visio. : Mardi 6 juillet 2010

## Ordre du jour

1)	Approbation du CR de la dernière visioconférence

2)	Point Formation

3)	Point sur la migration vers NGI France

4)	Point EGI-Inspire

a)	Delivrables

b)	Initialisation des timesheets SA1

5)	Espace Groupes de Travail

a)	Groupes de travail

	Accounting

	Certification

	Coordination / direction technique

	Comité Technique et Comité Technique Exécutif

	Développement

	Déploiement / certification

	Monitoring

	OPTIC

	Réseau

	Sécurité

b)	Questions pour les groupes:

	Avez-vous identifié vos contacts au niveau EGI?

	Y-a-t-il des difficultés inhabituelles après la fin d'EGEE?

c)	Affaires courantes (informations, demandes, questions)

6)	Développement de l'organisation

a)	Questions:

b)	Proposition d'un plan pour l'établissement du budget 2011

7)	Réunions/Conférences

a)	Passées

	GDB meeting, du 09 juin au CERN

	Opération France Grilles, visioconférence du 8 Juin

	EGI Task Leaders  meeting, Amsterdam 10 Juin

b)	A venir

	France Grilles, points techniques, visioconférence, le 22 juin 2010

	LCG-France : réunion des sites au CPPM, les 24 et 25 Juin 2010

	EGI Technical Forum, du 14 au 17 Septembre 2010

8)	Divers

## Présences

| Sites | Membres | Total |
| --- | --- | --- |
| CC.IN2P3.FR | David Bouvet | 1 |
|  | Helene Cordier | 1 |
|  | Pierre Girard | 1 |
|  | Rolf Rumler | 1 |
|  | Virginie Dutruel | 1 |
| Total CC.IN2P3.FR |  | 5 |
| CPPM.IN2P3.FR | Carlos Carranza | 1 |
|  | Edith Knoops | 1 |
|  | Thierry Mouthuy | 1 |
| Total CPPM.IN2P3.FR |  | 3 |
| IRFU/CEA.FR | Christine Leroy | 1 |
|  | Pierrick Micout | 1 |
|  | Zoulikha Georgette | 1 |
| Total IRFU/CEA.FR |  | 3 |
| LAPP.IN2P3.FR | Cécile Barbier | 1 |
|  | Eric Fede | 1 |
|  | Muriel Gougerot | 1 |
|  | Nadine Neyroud | 1 |
| Total LAPP.IN2P3.FR |  | 4 |
| LLR.IN2P3.FR | Pascale Hennion | 1 |
| Total LLR.IN2P3.FR |  | 1 |
| LPSC.IN2P3.FR | Christine Gondrand | 1 |
|  | Fabian Lambert | 1 |
| Total LPSC.IN2P3.FR |  | 2 |
| M3PEC | Pierre Gay | 1 |
| Total M3PEC |  | 1 |
| SUBATECH.IN2P3.FR | Jean-Michel Barbet | 1 |
| Total SUBATECH.IN2P3.FR |  | 1 |
| UREC | Alice de Bignicourt | 1 |
|  | Mirvat Aljogami | 1 |
| Total UREC |  | 2 |
| IDG | Mélanie Pellen | 1 |
| Total IDG |  | 1 |
| Total général |  | 23 |

## Réunion

### Approbation du CR de la dernière visioconférence

http://indico.in2p3.fr/getFile.py/access?resId=0&materialId=0&confId=390

Approuvé.

### Point Formation

Cf document attaché à l’agenda : http://indico.in2p3.fr/materialDisplay.py?sessionId=5&materialId=0&confId=3969

### Point sur la migration vers NGI France

A priori, ça devrait être terminé.

Au niveau du Monitoring, Christine indique que la Nagios Box a été migrée aussi vers la NGI France, mais ce n'est toujours pas en celle qui est utilisée.

Remarque : le CERN n’a pas encore migré vers une NGI.

### Point EGI-Inspire

#### Delivrables

Une liste des délivrables et Milestones, mise à jour, est sur le Wiki des opérations France Grilles : https://francegrid.in2p3.fr/index.php?title=Egi-inspire

Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres:

- D3.1 (Activité NA3): la deadline est à M3 donc bientôt. Il faut le déposer 6 semaines avant. Les responsables sont-il identifiés ?

R[Yannick]: non.  Il faut voir avec Vincent qui est le responsable de l'activité NA3. Pour l'instant les auteurs principaux n'ont pas été identifiés.

C[Hélène]: C’est important de savoir s'il y a des contributions interactivités, même si le délivrable n'échoie pas aux « opérations ».

Rappel des “Milestones” les plus proches:

- MS604 (SA3):  Services for the Life Sciences Community (Johan).

- MS405 (SA1): Operational security procedures (Dorine)

- MS701 (JRA1): CIC  operations portal workplan (Cyril)

#### Initialisation des timesheets SA1

La répartition du Manpower proposé dans un document Excel

- est à minima

- tient compte du mode de fonctionnement de la CE

- ne correspond pas à ce que les gens mettent comme effort

- est basée sur certaines hypothèses, notamment que ceux qui bénéficient d'un CDD de EGI ou IDG donne du temps de leurs permanents aux tâches communes de la NGI.

Les timesheets doivent être initialisées. La contribution va au-delà des chiffres donnés dans le document fourni aux labos participants.

Il faut faire un arbitrage dans les déclarations à EGI.

Par exemple, Thierry est déclaré comme participant à TSA.2 .3 .4, Il faudrait préciser le travail exact que vous comptez faire.

R[Thierry]: Ok, il faut qu’il retrouve le fichier pour pouvoir répondre. Ca se fera offline donc.

Pour les autres participants, il est important de créer vos « logins sso ». On a déjà des logins pour le LPC, l’UREC, le CC-IN2P3, mais il manque les logins SSO pour le LAL et pour le LAPP.

Merci de les créer le plus vite possibles.

Des questions ?

Non.

Commentaires :

C[Christine]: Pour rappel, il y a aussi 7 Homme mois déclaré pour le CEA.

### Espace Groupes de Travail

#### Groupes de travail

C[Rolf]: merci de remplir la feuille envoyée par Rolf dont l’objet est d’estimer l’effort nécessaire pour chaque groupe de travail, en termes de matériel, logiciels et efforts humains. C'est important de l'avoir, notamment pour comptabiliser les FTEs nécessaires au bon fonctionnement des opérations de France Grille.

Pour 2011 on voudrait savoir quelles sont les contributions par rapport au type de tâches, histoire d'assurer que le GIS pourvoie qd il n'y a pas eu de finanacement pour ces contributions.

##### Accounting

C[Cécile]: Le groupe est en train de travailler sur son organisation

C[Rolf]: Pour le groupe « accounting », la situation est particulière car le conseil de l'IDG demande à avoir une comptabilité par groupe d'utilisateurs français.

Q[Cécile]: Est-ce que le travail de la « NGI France » est comptabilisé dans EGI ?

R[Rolf]: Il faut rappeler que répartition des tâches entre NGIs et EGI est en 3 dimensions :

- Les tâches déléguées à une NGI par EGI,

- Les tâches centrales de la EGI,

- Les tâches nationales propres à la NGI, qui sont internes et n’apparaissent pas au niveau EGI.

Pour nous, il y a 1 seule tâche déléguée à la NGI: le développement du portail CIC. Nous avons plusieurs tâches centrales.

C[Cécile] : Aussi dans TSA1.3, pour tester le module d'accounting.

##### Certification

C[Alice] : RAS.  Le groupe ontinue à s'occuper de la gestion des certificats grille pour la France. Pas de nouvelles du côté UREC.

C[Alice] : Par contre, le nom du groupe prête à confusion (confusion avec la certification des sites). Un autre nom sera proposé bientôt.

##### Coordination / direction technique

RAS

##### Comité Technique et Comité Technique Exécutif

RAS

##### Développement

Personne

##### Déploiement / certification

C[Pierre] : Des nouveaux sites arrivent et entrent dans le cycle de certification. Je suis pas mal occupé par ailleurs, donc je n’ai pas eu le temps de retravailler sur l’organisation du groupe.

C[Rolf] : Il faut savoir que Pierre a pris la responsabilité du T1 pour WLCG à la place de Fabio qui nous quitte pour un certain temps. Pierre reste dans le groupe de travail mais sera moins disponible pour les questions techniques.

##### Monitoring

C[Christine]: on a du mal à estimer l’effort du groupe pour l'instant.

R[Rolf]: Il suffit de donner une fourchette.

##### OPTIC

C[David] : Tout va bien. Il a envoyé les infos d’estimation de l’effort à Rolf.

##### Réseau

Personne.

##### Sécurité

C[Dorine] : RAS. Il reste à remplir le fichier de Rolf.

#### Questions pour les groupes:

##### Avez-vous identifié vos contacts au niveau EGI?

##### Y-a-t-il des difficultés inhabituelles après la fin d'EGEE?

RAS

#### Affaires courantes (informations, demandes, questions)

### Développement de l'organisation

#### Questions:

      - Quel sujet justifierait la création d'un nouveau groupe de travail?

      - Y-a-t-il des groupes qui peuvent être rassemblés sous une catégorie commune?

Propositions de regroupement des « working groupes »:

- Infrastructure : Monitoring,  gestion des certificats, Certification/ Déploiement, Accounting. L’idée serait d’avoir une coordination transversale de ces thèmes qui sont tous liés à la production.

- Développement:  Outils des opérations réseau, Outils des opérations, outils pour le groupe OPTIC

- Supervision:

- Liaison: Allocation des ressources, intégration de nouvel intergiciel, etc…

Q[Pierrick]: c'est quoi l'intérêt ?

R[Hélène]: De mieux gérer le chevauchement des thématiques.

C[Fred]: Il n’a pas l'impression que 15 WG constituent quelque chose d'ingérable.

C[Christine]:  Idem que Fred.

C[Dorine]: Idem.

Avec ces retours, Hélène va creuser tout ça.

Sinon, pour information, il y a des pistes d’activités transversales qui sont listées sur le Wiki. Pour l’instant elles ne correspondent à aucun « Working Group ».

Parmi les thématiques transversales utilisateurs, il y a: le besoin d’un tableau de bord des ressources, la définition de workflow de l'utilisation des ressources, etc….

Réactions ? Non.

Concernant les outils d'exploitation (projet RESPECT dans EGEE), Tristan Glatard a fait un mandat là-dessus.

Un point qui semblait a priori intéressant aussi : la mutualisation des besoins en logiciels commerciaux. Quelqu'un est-il intéressé par cette thématique ?

Pas de réaction.

Tristan propose aussi une procédure de gestion de la production des VOs. A lire et commenter.

#### Proposition d'un plan pour l'établissement du budget 2011

RAS

### Réunions/Conférences

#### Passées

##### GDB meeting, du 09 juin au CERN

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=72057

##### Opération France Grilles, visioconférence du 8 Juin

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=3901

##### EGI Task Leaders  meeting, Amsterdam 10 Juin

https://www.egi.eu/indico/conferenceTimeTable.py?confId=41

#### A venir

##### France Grilles, points techniques, visioconférence, le 22 juin 2010

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=4002

##### LCG-France : réunion des sites au CPPM, les 24 et 25 Juin 2010

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=2608

##### EGI Technical Forum, du 14 au 17 Septembre 2010

http://www.egi.eu/EGITF2010

### Divers

Prochaine réunion : le 6 juillet

Il y un Technical Forum en septembre.