# Réunion « Opération France Grilles »

Date : 		Mardi 20 juillet 2010, 14h

Présidé par: 	Hélène Cordier

Secrétaire: 	David Bouvet

Fonctionnement : http://vacs.in2p3.fr/rms/guide.pdf

Prochaine visio. : Mardi 31 Août 2010

## Ordre du jour

1)Approbation du CR de la dernière visioconférence

2)Points coordination technique France Grilles

a)Point "opérations" France Grilles

1.Incidents

b)Le Grand Emprunt et France-Grilles (Vincent)

3)Point Formation (Virginie)

4)Espace Groupes de Travail

a)Accounting

b)Authentification

c)Comité des sites

d)Développement

e)Déploiement / certification

f)Monitoring

g)OPTIC

h)Réseau

i)Sécurité

5)Développement de l'organisation

a)Organisation des groupes de travail

b)Proposition d'un plan pour l'établissement du budget 2011

6)Réunions/Conférences

a)Passées

b)A venir

1.Operations Management Board, 27 Juillet

2.EGI Technical Forum, Amsterdam,13-17 Septembre

3.Inauguration France-Grilles, Paris, 24 Septembre

4.Tutorial  Nagios for Daily Monitoring on site and within France-Grilles, Lyon 12 Octobre (TBC)

5.Workshop Operations, Lyon,  13-14 Octobre (TBC)

6.CHEP 10, Taipei, 17-22 October

7.HEPiX Fall Meeting, Cornell, 1-5 November

7)Divers

## Présences

| Sites | Membres | Total |
| --- | --- | --- |
| CC.IN2P3.FR | Helene Cordier | 1 |
|  | Virginie Dutruel | 1 |
|  | David Bouvet | 1 |
| Total CC.IN2P3.FR |  | 3 |
| CLERMONT.IN2P3.FR | Géraldine Fettahi | 1 |
|  | Vincent Breton | 1 |
| Total CLERMONT.IN2P3.FR |  | 2 |
| CPPM.IN2P3.FR | Carlos Carranza | 1 |
|  | Sophie Nicoud | 1 |
| Total CPPM.IN2P3.FR |  | 2 |
| IPHC.IN2P3.FR | Jérôme Pansanel | 1 |
|  | Daniel Bloch | 1 |
| Total IPHC.IN2P3.FR |  | 2 |
| IPSL / IPGP | David Weissenbach | 1 |
| Total IPSL / IPGP |  | 1 |
| M3PEC | Pierre Gay | 1 |
| Total M3PEC |  | 1 |
| UREC | Xavier Jeanin | 1 |
| Total UREC |  | 1 |
| IDG | Anne-Laure Derepas | 1 |
| Total IDG |  | 1 |
| Total général |  | 13 |

## Réunion

### Approbation du CR de la dernière visioconférence

http://indico.in2p3.fr/materialDisplay.py?materialId=minutes&confId=4031

Approuvé.

### Points coordination technique France Grilles

#### Point "opérations" France Grilles

##### Incidents

https://gus.fzk.de/ws/ticket_search.php?supportunit=ROC_France&status=open&priority=all&typeofproblem=all&radiotf=1&timeframe=any&orderhow=descending

Merci de vérifier vos tickets.

#### Le Grand Emprunt et France-Grilles (Vincent)

Les demandes d'équipement doivent être accompagnées de devis – qui sont à inclure pour le 15 sept. Ces devis devraient être mutualisés pour que les autres sites puissent s'appuyer sur ces informations, et faciliter le montage des réponses à projet. Bien sûr, lors de la commande ces informations seront inexactes et au mieux obsolètes, mais l’estimation du coût des équipements gagnera en précision.

Xavier : Attention au niveau légal si on peut publier les devis.

Hélène : Doit vérifier avec le responsable Achats du CC, Pierre Larrieu.

Vincent : On créera un espace Grand Emprunt sur le wiki pour le dépôt des fiches, et les devis, si pas d'obstacle légal.

Hélène : Après vérification, ce qui peut être mutualisé sera un document contenant les données extraites des devis fournis, mentionnant le type d’équipements – hors provenance – et un ordre de prix. Le mode de circulation de ce document sera circulé bientôt.

Les différents partenaires de la réponse à projet devront préciser aussi  les co-financements: il faudra préciser les ressources obtenues par ailleurs et mises à disposition (salaires CDD et permanents, équipements) puisque le mode de fonctionnement est en tout point similaire à un projet ANR.

Un appel sur les mailing listes equipex-l@france-grilles.fr à ce sujet sera lancé fin août auquel il faudra répondre très rapidement.

La création de la mailing liste equipex-l@france-grilles.fr par Géraldine et Hélène pour les acteurs et les points de contact du projet Grand Emprunt, les membres du bureau du GIS, les membres de la direction du GIS, Hélène, Rolf, est actée.

Cette liste sera ouverte à tous pour la soumission.  Les fiches seront à renvoyer sur cette liste.

Hélène : Dès à présent, cette mailing liste equipex-l@france-grilles.fr est opérationnelle.  Elle est initialisée avec les contacts du projet Grand Emprunt qu’a déjà Géraldine, Géraldine enregistrera les contacts au fur et à mesure des demandes.

La liste operations-l@france-grilles.fr sera utilisée pour relayer au plus grand nombre certaines annonces du ressort de cette liste nouvellement créée.

Pas de nouvelle fiche Grand Emprunt reçues récemment.

Point sur les Fiches Grand Emprunt :

LPC ce matin : 1 million d'équipement.

Lille a essayé de joindre Vincent ce matin.

Rien reçu de Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Montpellier, Nantes.

IdF - GRIF : JP Meyer travail dessus.

Meudon, Rennes, Nancy : pas de demande.

Pour l’instant le total des réponses avoisine 6M€ d’équipement, 2M€ de fonctionnement.

Le GIS France-Grilles est en attente des fiches réponses ; l’objectif  étant d’avoir 90% des demandes significatives en budget à la fin de cette semaine (23/07/10) :

La semaine prochaine, Vincent établira un  document  avec Anne-Laure et présentera une proposition de réponse au Grand Emprunt au conseil de groupement du GIS le 26 Juillet concernant la stratégie à adopter, les projets à considérer ainsi qu’une première estimation des besoins.

La  décision de présenter  cette proposition (go/no go) du projet, doit être entériné par le conseil de groupement du GIS. Le comité de pilotage du GIS se tiendra le 30 Juillet.

En fonction de la réponse du conseil de groupement, et dans l'optique d'une réponse positive, la collecte des fiches continuera jusqu'au 15 août auprès des sites par mail.

Après le 15 août : seuls des ajustements de faible montant pourront être considérés.

Entre le 15 et le 20 août : préparation de la première version du dossier pour validation au comité de pilotage du GIS France-Grilles pour le 20 Août.

Le 27/08, le projet sera envoyé dans sa version 2 vers les responsables de sites et les autres établissements partenaires, type CEMAGREF, s’ils veulent participer. Cette version contiendra un ordre de grandeur des budgets par site.

L'arbitrage du budget sera fait par le conseil de groupement du GIS sur proposition du bureau multi-établissement du GIS.

03/09 : version 3 du document.

08/09 : version 4, qui sera envoyée aux directeurs des partenaires du GIS pour une soumission au 15/09.

La collecte d'informations se fera par mail.

Vincent : quelle est la date de reprise des réunions téléphoniques ?

Hélène : le 31/08. Ce sera une réunion dédiée à un point sur le Grand Emprunt, elle sera présidée par Vincent. La reprise des réunions Operations aura lieu le 07 Septembre.

Vincent annonce la tenue d’une première réunion ce  jeudi après-midi entre le GIS France-Grille, GENCI (meso-centre) et INRIA (grille de recherche), c’est–à-dire avec Catherine Lelouarn et F. Desprez pour définir  une  articulation entre les trois projets respectifs et assurer une cohérence de l’ensemble.

### Point Formation (Virginie)

### Espace Groupes de Travail

#### Accounting

#### Authentification

#### Comité des sites

#### Développement

#### Déploiement / certification

#### Monitoring

#### OPTIC

#### Réseau

#### Sécurité

### Développement de l'organisation

La préparation du workshop du comité de pilotage se poursuit par mail.

Les groupes de travail doivent se réunir entre eux pour organiser les sessions parallèles autour des objectifs du workshop circulés dans chacun des blocs Infrastructure, Développement, Supervision, et  Liaisons par les membres du comité de pilotage qui sont communs à chacun de ces pôles.

Un agenda préliminaire sera circulé avant la fin du mois pour un prochain point qui sera fait sur cet avancement début Septembre.

### Réunions/Conférences

#### Passées

- WLCG Workshop, London, 7-9 Juillet

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=82919

A noter que le processus de livraison des CAs va bientôt être modifié.

- EGI Operations Meetings, 12 Juillet  (bi-hebdomadaire)

https://www.egi.eu/indico/categoryDisplay.py?categId=32

#### A venir

##### Operations Management Board, 27 Juillet

https://www.egi.eu/indico/categoryDisplay.py?categId=19

##### EGI Technical Forum, Amsterdam,13-17 Septembre

https://www.egi.eu/indico/conferenceTimeTable.py?confId=48&showDate=all&

##### Inauguration France-Grilles, Paris, 24 Septembre

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=4092

##### Tutorial  Nagios for Daily Monitoring on site and within France-Grilles, Lyon 12 Octobre (TBC)

Ca se confirme. Point à la reunion de la semaine prochaine.

##### Workshop Operations, Lyon,  13-14 Octobre (TBC)

##### CHEP 10, Taipei, 17-22 October

http://event.twgrid.org/chep2010/reg_info.html

##### HEPiX Fall Meeting, Cornell, 1-5 November

### Divers

Prochaine réunion : Agenda à venir.