Etat d'avancement du projet OTRS
-
LCG T1 AF
David Bouvet

---
Authentification
- OTRS supporte : LDAP, Radius, HTTPBasicAuth, login/mdp
- LDAP et CAS fonctionnent
  => tous les agents CNRS auront un compte

---
Structuration queues d'affectation
- Découpage reflétant les services et non pas l'organigramme du CC
- Queue d'affectation = panier dans lequel un ticket est déposé par le Service Desk
- Abonnement à un panier. Notification lorsqu'un ticket arrive dans le panier.

---
Interface GGUS
- GGUS → OTRS fonctionne (SOAP)
- OTRS → GGUS pas encore finalisé (SOAP like)

---
Procédure d'escalade
- Mise en place d'une procédure d'escalade des tickets
  - Définition de délai de réponse/affectation
    - En fonction de la criticité
  - Rappel automatique
  - Définition des destinataires de l'escalade

---
Calendrier de déploiement
- Fin mai : formation OTRS sur la structuration/configuration en fonction de nos besoin
- Début/mi-juin : installation d'une instance de pré-production
  - Début des tests élargis
- Fin juin : formation pour administrateurs OTRS
- Septembre : déploiement en prod