## Slide 1: Roadmap opérations Fin 2013 Visio opérations France Grilles juin 2013

## Slide 2: Les priorités jusqu’en décembre
Maintien et extension du fond de commerce
  Opération des infrastructures en place
  Fédération Nationale de Cloud académique
Organisation interne
  Organisation du support opérationnel
  Catalogue de services France Grilles
  Rapprochement France Grilles et LCG-France
  Clarification des relations FG/Sites
  Anticipation de la fin d’EGI-InSPIRE

## Slide 3: Le fond de commerce
Grille
  Faire tourner la grille de production
  Développer l’utilisation de FG-DIRAC
  Préparer la mise en place d’un FG-iRODS
Cloud
  Poser les bases d’une fédération française
  Entrer dans une phase de pré-production
  Définir/valider le contour de l’offre de service

## Slide 4: L’organisation interne (1)
Amélioration du support opérationnel
  Mise en adéquation de l’organisation avec les moyens disponibles
  Abandon des fonctions les moins critiques et renforcement des fonctions restantes
Catalogue de services France Grilles
  Pour servir d’input au catalogue utilisateurs
  Pour servir de base à l’identification de la plus-value de France Grilles

## Slide 5: L’organisation interne (2)
Rapprochement France-Grilles et LCG-France
  Rapprochement des catalogues de services
  Mutualisation des ressources
  Effort joint sur les problématiques communes
Clarification des relations FG-sites
  Conventions, accords ou MoU
  Transparence des budgets, des ressources fournies
  Engagement réciproque

## Slide 6: L’organisation interne (3)
Anticipation de la fin d’EGI-InSPIRE
  Scénarios d’organisation
  Anticipation des problèmes

## Slide 7: Roadmap (1)
Juillet
  Validation de la politique d’accès à FG-DIRAC
  Catalogue de services v1 (côté opérations)
  Proposition de réorganisation du groupe monitoring
Septembre
  Proposition d’organisation/amélioration du support opérationnel
  Base de collaboration pour un service FG-iRODS

## Slide 8: Roadmap (2)
Septembre (EGI Technical Forum)
  Premier cas fonctionnel d’utilisation de la fédération de Cloud
Octobre
  Validation (visio + CTE) du modèle de support opérationnel, début de mise en place
  Plan de rapprochement FG-LCGFR
    Clarification et validation des zones d’efforts joints
    Accords sur un plan de travail commun sur ces zones

## Slide 9: Roadmap (3)
Novembre (journées FG-LCGFR)
  Catalogue de services v2 (finalisé)
  Modalités de mise en place du plan de travail commun
  Cloud : élargissement de la fédération
Décembre
  Accords ou MoUs finalisés et signés entre FG et quelques sites « pilotes »
  Scénarios d’évolution post EGI-InSPIRE