- Intégration des services grille 28/03/08 10h30-322

- ==================================================================

- Présents : Jonathan, Pierre-Emmanuel, David, Julien, Helene, Rolf, Suzanne, Daniel

- Le tour de table de l’avancement du contenu des fiches est répertorié ci-dessous. Il est acté que pour les services ce, sbdii, ui des alias par service doivent être définis en lieu et place de l’alias actuel grid-exploitation. Un tableau récapitulatif dynamique doit être consruit par Julien pour récapituler les rédacteurs, les contacts génériques, les stratégies de contact de NGOP et /ou de NAGIOS pour chacun de ces services. Il  sera créé sur le wiki et sera  diffusé d’ici à la prochaine réunion.

- Les règles de mise à jour des fiches sont présentées et sont validées par les rédacteurs présents :

  - Reminder paramétrable par fiche produit – consigne et expert de 45 à 90 jours

  - Reminder paramétrable par recette unitaire - fixé par la date spécifiée au niveau de la recette unitaire de la fiche dite « recettes ».

  - Reminder ponctuellement déclenché à l’aide de balise « fixme » que la personne d’astreinte ou d’exploitation spécifie en éditant la fiche et en encerclant le texte à modifier.

  - Les reminders qui sont valides rentrent dans un envoi bi-hebdomadaire aux personnes responsables de la rédaction de la fiche.

  - La personne d’astreinte peut enregistrer son retour quant à la documentation sur le problème rencontré en utilisant le formulaire suivant http://cc.in2p3.fr/article1513.html  et l’envoyer à exploitation cc hcordier pour le redistribuer aux rédacteurs.

- Les nouvelles fonctionnalités

- La gestion des dépendances

- La gestion des dépendances entre chaque service et les autres services du Centre est présentée par Julien sous la forme d’un graphe global.

- Il est acté que pour les services type Mon box  dépendant de services locaux ; ces mêmes services locaux ne sont pas  inclus dans ces graphes.

- Il est acté que ces graphes, basé sur ce que les rédacteurs spécifie doit être croisé avec la classification statique précisée dans l’article de Thomas Kachelhoffer pour l’arrêt du Centre. Faire apparaître le niveau de criticité de façon graphique et dynamique.

- La définition suivante des niveaux de criticité des dépendances est proposée par Julien et validée par les participants :

- 1- complète - le service en question  est totalement indisponible si le service amont n’est pas disponible.

- 2- partielle- le service est dégradé si le service amont n’est pas disponible.

- ex : dcache/hpss

- 3 - minimal - le service peut marcher mais pas de façon prolongée si le service amont n’est pas disponible.

- ex : dcache/tsm

- Comment intégrer cela aux fiches – sous catégorie ou tableau. Cela  sera intégré pour la prochaine réunion par Julien sous forme de tableau dans le modèle de fiche consigne et pour chaque service. Les dépendances descendantes ne sont pas considérées pour éviter les redondances. Le cas de FTS/dcache présenté par DB à traiter avec JD offline.

- La prise en compte de mots clefs

- Cette fonctionnalité servirait pour  des redirections depuis une erreur vers sa solution de façon dynamique. Pour l’instant c’est  présenté sur la fiche Saphir. A envisager pour une modification du modèle ultérieurement.

- NGOP pointe sur les recettes dcache depuis le 28/02/08 et HPSS depuis le 08/03/08. Cependant il existe peu de retours de l’exploitation et lagaffe depuis le 08/03/08 - sauf pour un retour d’Osman concernant la fiche dcache. Lors de la prochaine réunion toutes les personnes de l’exploitation au quotidien auront l’expérience de lagaffe et les retours devraient être plus nombreux.

- Les tests NGOP sont faits pour l’ensemble des services considérés dans le tableau  « avancement de l’intégration des contenus des services ». Les rédacteurs sont invités à automatiser les tests qui peuvent l’être via NGOP.

- Le reste de l’agenda, notamment la gestion des remontées via Nagios vers l’exploitation par PEB, ou bien l’évaluation du développement pour pointer au niveau de la fiche recette directement est reporté à la prochaine réunion.

Prochaine réunion : Lundi 28 Avril 10h00 en 322.

Agenda proposé :

- Point sur l’avancement du contenu  au 28/04/08 ci-dessous

- Retours en provenance de ou collectés par l’exploitation du 08/03/08 au 28/04/08.

- La gestion des remontées via Nagios vers l’exploitation par PEB

- Validation des modèles de fiches / formalisme des fiches consignes/ recettes/expert.

- Plan d’action suivant incl. Action 11 à 18.

AVANCEMENT DE L’INTEGRATION DES CONTENUS DES SERVICES- 25/03/08

| Service | contact | rédacteur | validateur | Commentaires – 25/03/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTS | ftsmaster@ | DB | FH | Rmqs FH. En cours d’intégration – (test NGOP à établir) |
| Monbox | monboxmaster@ | CO | SP | Fini au 15/02/08. NGOP pointe sur Grid-exploitation, monboxmaster, lagaffe |
| Sbdii | grid-exploitation@ | PEB | JD | Maj suite à reconfiguration des CE. NGOP : test NGOP sur ldap à faire. |
| CE | grid-exploitation@ | PEB | JD | Maj suite à l’arrêt du 11/03/08. – fiche expert OK |
| Cic portal | cic-information@ | OA | HC | Feedback de FA traité |
| Dcache | dcachemaster@ | LS | SP | En service depuis le 08/02/08, NGOP pointe dessus depuis le 28/02/08. Pointage NGOP au 08/03/08. |
| Saphir | saphirmaster@ | JD | FA | OK, Freq de maj élevée. |
| LFC | lfcmaster@ | DB | FA | A faire à la suite de FTS |
| UI | Grid-exploitation@ | PEB | PG | À Faire Faire aussi une fiche séparée pour ui publique? |
| VOBox | Voboxmaster | DB | HC | A faire/En attente de la rédaction du SLA par DB. NGOP devrait pointer sur gridmaster /voboxmaster/cc-cms |
| VOMS | Vomsmaster | DB | FH | En cours de rédaction – 08/01/08 |
| HPSS | Hpssmaster | AM/PHG | FA | Contenu migré le 08/03/08 Ngop pointe sur les deux types de recettes. Vérification des recettes et bascule sur le wiki seulement asap après validation de PhG. |
| TSM | Tsmmaster | DG | JS | En cours. Début le 20/03/08 |
| A venir |  |  |  |  |
| CRLs | grid-exploitation | PEB | PG | A faire / nouveau au 19/01/08 /AUTH/Divers |

ACTIONS :

| # | Libellé | Resp. | Création Action /réunions | Début de l’action | Fin de l’action | Status Au 25/03/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Création de modèles de fiches test dans le Wiki Operations | Julien | 15/02/08 | 18/02/08 | 21/02/08 |  |
| 2 | Etudier l’outil Wiki | Tous | 15/02/08 | 18/02/08 | 21/02/08 |  |
| 3 | Création du tableau récapitulatif | HC/JD | 15/02/08 | 18/02/08 | 18/02/08 |  |
| 4 | Retour sur le planning proposé | Tous | 21/02/08 | 22/02/08 | 27/02/08 |  |
| 5 | MAJ et complétion des fiches | Tous | 21/02/08 | 29/02/08 | 25/03/08 | en cours |
| 6 | - Migration de toutes fiches existantes | - Julien | 21/02/08 | - 24/02/08 | - 29/02/08 |  |
| 7 | - MAJ des liens SPIP | - Julien | 21/02/08 | - 29/02/08 | - 29/02/08 |  |
| 8 | - Intégration des nouveaux modèles – MAN fiches | - Julien/ - Hélène | 21/02/08 | - 03/03/08 | - 08/03/08 |  |
| 9 | - Test NGOP sur dcache et les services existants | - Julien /PHO | 21/02/08 | - 25/02/08 | - 08/03/08 |  |
| 10 | - Liens NGOP en production y compris HPSS | - PHO | 21/02/08 | - 25/02/08 | - 08/03/08 |  |
| 11 | - Tests sur d’autres services – AFS, BQS | - Julien/Hélène | 21/02/08 | - 25/03/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 12 | - Pointage complet NGOP/recette – Evaluation des hypothèses | - PEB/JD/PhO | 21/02/08 | - 08/03/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 13 | - La gestion des noms des machines | - PG | 21/02/08 | - 20/03/08 | - 28/04/08 | Final. |
| 14 | - Demander 1 alias par service | - HC | 25/03/08 | - 25/03/08 |  | A faire |
| 15 | - Tableau récapitulatif des alias | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 16 | - Faire le point sur les modifications à apporter au modèle | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 17 | - La gestion des dépendances - modèle | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 18 | - La gestion des dépendances – ThK et graphisme | - JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 | A faire |

FEEDBACKS COLLECTES DES PERSONNES D’ASTREINTE  OU D’EXPLOITATION SUR LES FICHES EN SERVICE – 25/03/08

| Service | Commentaires – 25/03/08 | Date | Emetteur | Status au 25/03/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Outil wiki Depuis le25/03/08 | Les modèles de fiches doivent avoir une date de création invalide pour que le déclenchement de la mise à jour soit fait manuellement une fois la fiche validée | 25/03/08 | LT | OK |
|  | L’accès de l’extérieur via https n’est pas possible// Ce n’est pas une fonctionnalité demandée mais elle peut être activée le cas échéant | 25/03/08 | LT | OK |
| Modele expert |  |  |  |  |
| Modele recettes | Le titre « dans le cadre de l’astreinte » est confus et à double sens. | 25/03/08 | OA |  |
|  | Positionnement de la section « vérification des services » // solution : pointer sur le bon paragraphe au début des instructions de résolution des problèmes. | 25/03/08 | OA | OK |
| Modele consigne | La gestion des dépendances --- spécification de la criticité | 25/03/08 | JD |  |
|  | La prise en compte de mots clefs | 25/03/08 | JD |  |
| FTS |  |  |  |  |
| Monbox | Message NGOP qui ne pointe pas sur une recette // CO mentionne NGOP pointant sur grid-exploitation, monboxmaster, lagaffe | 18/02/08 | H.C | OK |
| Sbdii |  |  |  |  |
| CE | Consigne « remplissage répertoire » à rajouter | 15/01/08 | J.D. |  |
| CIC portal | Message NGOP à revoir/ Redémarrage Lavoisier | 15/12/07 | F.A | Msg revu et Lavoisiser stabilisé |
| Dcache | ? Script à passer suite à un pb HPSS // recette à mettre dans la fiche hpss + lien vers dcache. | 25/03/08 | JS |  |
| Saphir |  |  |  |  |
| LFC |  |  |  |  |
| UI |  |  |  |  |
| VOBox |  |  |  |  |
| VOMS |  |  |  |  |