- Intégration des services grille 28/04/08 10h00-322

- ==================================================================

- Présents : Pierre-Emmanuel, David, Julien, Helene, Rolf, Cyril, Jonathan.

- Les nouveaux services intégrés : AFS, ACSLS, TSM, TMS.

- Un alias docservices contenant les alias des experts des services soit tous les « servicesmaster@ » est créé au 23/04/08

- les services ce, sbdii, ui ont des alias par service, en lieu et place de grid-exploitation :

- Un tableau récapitulatif dynamique doit être construit par Julien pour récapituler les rédacteurs, les contacts génériques, les stratégies de contact de NGOP et /ou de NAGIOS pour chacun de ces services. Il sert à valider les destinataires des notifications pour chacun des services.

- cf http://cctools2.in2p3.fr/operations/wiki/doku.php?id=docservices:contacts

- Scenario 1 : « servicemaster » + lagaffe+exploitation2

- Scenario 2 : « service master »

- Faire un scenario 2, pour référence de fiches experts où seuls les services experts seront contactés.

- Le scénario 1  est validé pour l’instant : servicemaster+ lagaffe+exploitation2. Servicemaster : le service master + les personnes concernées.

- Par défaut, les services grille  à valider par la réunion AT grille du 29/04/08 (les participants

- CE : PEB+PG+DB

- SBDII : PEB+PG+DB

- UI : PEB+PG+DB

- LFC : DB+PEB+PG

- MONBOX: CO+PG

- VOMS: DB+ PEB+PG

- VOBOX : DB+PEB+PG

- Le tour de table de l’avancement du contenu des fiches est répertorié ci-dessous

  - Reminder paramétrable par fiche produit – consigne et expert de 45 à 90 jours

  - Reminder paramétrable par recette unitaire - fixé par la date spécifiée au niveau de la recette unitaire de la fiche dite « recettes ».

  - Les reminders qui sont valides rentrent dans un envoi bi-hebdomadaire aux personnes responsables de la rédaction de la fiche.

- Les règles de mise à jour des fiches validées lors de la réunion du 25/03/08 doivent être envoyées à la liste de l’astreinte. En particulier en ce qui concerne le retour de la personne d’astreinte :

- Suppression du formulaire http://cc.in2p3.fr/article1513.html, à valider par la réunion d’exploitation du 29/04/08.

- Les services manquants ou la structuration de l’information : Lagaffe peut remplir le feedback sur le wiki ; page qui contient l’explication des fix-me.

- Reminder ponctuellement déclenché à l’aide de balise « fixme » que la personne d’astreinte ou d’exploitation spécifie en éditant la fiche et en encerclant le texte à modifier.

- Les nouvelles fonctionnalités

- La gestion des dépendances

- Noter que les conventions de nommage des services sont  à respecter.

- Ne préciser que les dépendances directes et externes.

- Faire apparaître le niveau de criticité de façon graphique et dynamique.

- Cela  est intégré par Julien sous forme de tableau dans le modèle de fiche consigne et pour chaque service. Les dépendances descendantes ne sont pas considérées pour éviter les redondances. Le cas de FTS/dcache présenté par DB à traiter avec JD offline.

- La prise en compte de mots clefs

- Les services Saphir, hpss, dcache pointent au niveau de la recette  Dans chaque recette, il faut un mot clef …

- Cette fonctionnalité servirait pour  des redirections depuis une erreur vers sa solution de façon dynamique. Pour l’instant c’est  présenté sur la fiche Saphir. A envisager pour une modification du modèle ultérieurement cf les évolutions avec Nagios.

- Les tests NGOP sont faits pour l’ensemble des services considérés dans le tableau  « avancement de l’intégration des contenus des services ». Les rédacteurs sont invités à automatiser les tests qui peuvent l’être via NAGIOS cf recommandations de PEB à venir prochainement.

- La structure des fichiers de configuration en cours avec PEB/ PHO

- Recommandations pour le développement des sondes à destination des sondes  - indépendance vis-à-vis d’afs…. –.

- Notifications via NAGIOS pour les recettes : gestion  des mots-clefs – à voir avec JD

- Contact : « servicemaster »

- Groupe de Contact : composé de contacts : scenario1

- Génération de ces Template pour gérer les différentes sorties d’erreur  1 sys adm qui fera l’implémentation dans un système  Nagios  de test pour l’intégration de la sonde.

- Infrastructure  de tests + repository de sondes

Prochaine réunion – Bilan de la période de test  : Jeudi 15 Mai 14h00 en 202 : LCG-T1 réunion mensuelle

AVANCEMENT DE L’INTEGRATION DES CONTENUS DES SERVICES- 28/04/08

| Service | contact | rédacteur | validateur | Commentaires – 28/04/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTS | ftsmaster@ | DB | FH | Validation FH. |
| Monbox | monboxmaster@ | CO | SP | Fini au 15/02/08. |
| Sbdii | sbdiimaster@ | PEB | JD | Maj suite à reconfiguration des CE. NGOP : test NGOP sur ldap à faire. |
| CE | cemaster@ | PEB | JD | NGOP : test NGOP sur ldap à faire. – fiche expert OK |
| Cic portal | cic-information@ | OA | HC | Feedback de FA traité |
| Dcache | dcachemaster@ | LS | SP | OK |
| Saphir | saphirmaster@ | JD | FA | OK, Freq de maj élevée. |
| LFC | lfcmaster@ | DB | FA | OK – valider par FA |
| UI | Grid-exploitation@ | PEB | PG | A faire.Faire aussi une fiche séparée pour ui publique? |
| VOBox | Voboxmaster | DB | HC | A faire/En attente de la rédaction du SLA par DB. Fiche expert (PG) |
| VOMS | Vomsmaster | DB | FH | En cours de rédaction – 08/01/08 |
| HPSS | Hpssmaster | AM/PHG | FA | Validé par exploitation |
| TSM | Tsmmaster | DG/LT | JS | OK |
| AFS | afsmaster | XC | HC | Contenu migré au 15/04/08/. NGOP pointe sur les recettes. |
| SPS | spsmaster | LT | JS | En cours. Voir avec LT. |
| ACSLS | Exploitation2 SP+FA+JD+BCh | JD | SP | Voir avec SP pour alias au lieu d’exploitation aclsmaster/. Contenu validé par exploitation. |
| TMS | tms@in2p3.fr | JD | exploitation | Validé par exploitation. A faire JD/PhG/SP |
| Diva | diva@in2p3.fr | JD | exploitation | Validé par exploitation.A faire PhO/JD |
| A venir |  |  |  |  |
| CRLs | grid-exploitation | PEB | PG | A faire / nouveau au 19/01/08 /AUTH/Divers |
| BQS | Bqsmaster | BC | exploitation | ----- A faire JD/YF/BCh |
| Oracle |  |  |  | ?? |
| Mysql |  |  |  | ?? |

ACTIONS :

| # | Libellé | Resp. | Création Action /réunions | Début de l’action | Fin de l’action | Status Au 25/03/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Création de modèles de fiches test dans le Wiki Operations | Julien | 15/02/08 | 18/02/08 | 21/02/08 |  |
| 2 | Etudier l’outil Wiki | Tous | 15/02/08 | 18/02/08 | 21/02/08 |  |
| 3 | Création du tableau récapitulatif | HC/JD | 15/02/08 | 18/02/08 | 18/02/08 |  |
| 4 | Retour sur le planning proposé | Tous | 21/02/08 | 22/02/08 | 27/02/08 |  |
| 5 | MAJ et complétion des fiches | Tous | 21/02/08 | 29/02/08 | 25/03/08 | en cours |
| 6 | - Migration de toutes fiches existantes | - Julien | 21/02/08 | - 24/02/08 | - 29/02/08 |  |
| 7 | - MAJ des liens SPIP | - Julien | 21/02/08 | - 29/02/08 | - 29/02/08 |  |
| 8 | - Intégration des nouveaux modèles – MAN fiches | - Julien/ - Hélène | 21/02/08 | - 03/03/08 | - 08/03/08 |  |
| 9 | - Test NGOP sur dcache et les services existants | - Julien /PHO | 21/02/08 | - 25/02/08 | - 08/03/08 |  |
| 10 | - Liens NGOP en production y compris HPSS | - PHO | 21/02/08 | - 25/02/08 | - 08/03/08 |  |
| 11 | - Tests sur d’autres services – AFS, BQS | - Julien/Hélène | 21/02/08 | - 25/03/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 12 | - Pointage complet NGOP/recette – Evaluation des hypothèses | - PEB/JD/PhO | 21/02/08 | - 08/03/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 13 | - La gestion des noms des machines | - PG | 21/02/08 | - 20/03/08 | - 28/04/08 |  |
| 14 | - Demander 1 alias par service | - HC | 25/03/08 | - 25/03/08 |  | En cours |
| 15 | - Tableau récapitulatif des alias | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 |  |
| 16 | - Faire le point sur les modifications à apporter au modèle | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 |  |
| 17 | - La gestion des dépendances - modèle | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 |  |
| 18 | - La gestion des dépendances – ThK et graphisme + légende | - JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 | A faire |
| 19 | - Mise sur wiki des feedbacks | - HC | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 05/05/08 | A faire |
| 20 | - Mail recap des feedbacks et maj sur la liste de Lagaffe / et sur Wiki | - HC | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 05/05/08 | A faire |
| 21 | - Planification de Nagios à integrer | - HC/Peb | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 13/05/08 | A faire |
| 22 | - Alias pour les nouveaux services | - HC | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 13/05/08 | A faire |

FEEDBACKS COLLECTES DES PERSONNES D’ASTREINTE  OU D’EXPLOITATION SUR LES FICHES EN SERVICE – 25/03/08

La mise à jour doit être possible à partir du wiki AF  HC