## Slide 1: Roadmap opérations - Fin 2013 Revue et avancement Visio opérations France Grilles octobre 2013

## Slide 2: Rappel des priorités identifiées en juin dernier
Maintien et extension du fond de commerce
  Opération des infrastructures en place
  Fédération Nationale de Cloud académique
Organisation interne
  Organisation du support opérationnel
  Catalogue de services France Grilles
  Rapprochement France Grilles et LCG-France
  Clarification des relations FG/Sites
  Anticipation de la fin d’EGI-InSPIRE

## Slide 3: Roadmap : Etat d’avancement (1)
Juillet
  Validation de la politique d’accès à FG-DIRAC
  Catalogue de services v1 (côté opérations)
  Proposition de réorganisation du groupe monitoring
Septembre
  Proposition d’organisation/amélioration du support opérationnel
  Base de collaboration pour un service FG-iRODS

## Slide 4: Roadmap : Etat d’avancement (2)
Septembre (EGI Technical Forum)
  Premier cas fonctionnel d’utilisation de la fédération de Cloud (en cours)
Octobre
  Validation (visio + CTE) du modèle de support opérationnel, début de mise en place (novembre)
  Plan de rapprochement FG-LCGFR (novembre)
    Clarification et validation des zones d’efforts joints
    Accords sur un plan de travail commun sur ces zones

## Slide 5: Roadmap : à venir (3)
Novembre (journées FG-LCGFR)
  Catalogue de services v2 (finalisé)
  Modalités de mise en place du plan de travail commun
  Cloud : élargissement de la fédération
Décembre
  Accords ou MoUs finalisés et signés entre FG et quelques sites « pilotes »
  Scénarios d’évolution post EGI-InSPIRE

## Slide 6: Prévisions 2014
Infrastructures
  Opérations grille : Business as usual
  Cloud académique fédéré : en prod et utilisé
  FG-iRODS : test -> pré-prod -> production
Mise en place du support opérationnel
Transitions à organiser
  Renouvellement du GIS France Grilles
  Fin EGI-InSPIRE