## Slide 1: Roadmap opérations Revue fin 2013 Planification 2014 CTE 28 – décembre 2013

## Slide 2: Rappel des priorités – 2ème semestre 2013
Maintien et extension du fond de commerce
  Opération des infrastructures en place
  Fédération Nationale de Cloud académique
Organisation interne
  Organisation du support opérationnel
  Catalogue de services France Grilles
  Rapprochement France Grilles et LCG-France
  Clarification des relations FG/Sites
  Anticipation de la fin d’EGI-InSPIRE

## Slide 3: Roadmap : Bilan 2013 (1)
Juillet
  Validation de la politique d’accès à FG-DIRAC
  Catalogue de services v1 (côté opérations)
  Proposition de réorganisation du groupe monitoring
Septembre
  Proposition d’organisation/amélioration du support opérationnel
  Base de collaboration pour un service FG-iRODS

## Slide 4: Roadmap : Bilan 2013 (2)
Septembre
  Premier cas fonctionnel d’utilisation de la fédération de Cloud
Octobre
  Modèle de support opérationnel
    Proposition/validation du modèle
    début de mise en place du support ops
  Plan de rapprochement FG-LCGFR
    Clarification et validation des zones d’efforts joints
    Accords sur un plan de travail commun sur ces zones

## Slide 5: Roadmap : Bilan 2013 (3)
Novembre (journées FG-LCGFR)
  Catalogue de services v2 (finalisé)
  Mise en place du plan de travail commun
  Cloud : élargissement de la fédération
Décembre
  Accords ou MoUs finalisés et signés entre FG et quelques sites « pilotes »
  Scénarios d’évolution post EGI-InSPIRE

## Slide 6: Bilan 2013 : all in one…
On continue d’être « bons »
  A/R pour les sites et les core services
  La grille est utilisée pour faire de la science : cf les journées SUCCES…
Mais on a encore du boulot
  Modèle compliqué, pas toujours rationnel, non optimisé
  Travail, efforts et résultats pas toujours estimés à leur juste valeur

## Slide 7: Priorités 2014 (incluant les « retards » de 2013)
Infrastructures
  Opérations grille, FG-DIRAC : Business as usual
  Cloud académique fédéré : en prod et utilisé
  FG-iRODS : test -> pré-prod -> production
Organisation opérationnelle
  Mise en place du support opérationnel
  Travail commun FG-LCGFR
    Poursuite du travail sur la clarification des services
    Proposition pour une meilleure mutualisation
  Clarification des relations FG/sites
Transitions à organiser
  Renouvellement du GIS France Grilles
  PY5 EGI-InSPIRE

## Slide 8: Calendrier janvier - juin 2014
Objectifs et jalons à définir ensemble