- Intégration des services existants à la documentation de l'Exploitation

- 26/06/08 10h00-323

- ==================================================================

- Présents : Philippe G, David B, Julien D, Helene C, PEB, Piere-Yves

- Suite à départ Ph G dans une semaine, il est analysé le contenu de http://cctools2.in2p3.fr/operations/wiki/doku.php?id=suite_phg:start, ainsi que les fiches experts operatms et ssimaster qui contient l’ensemble de la documentation écrite par Philippe G cf mail du 09/06/08

- Il est acté que la réorganisation de l’information de la suite phG revient à son responsable BD. En attendant, JD doit procéder à l’intégration de rfio en tant que service et doit intégrer l’ensemble de la suite phG dans la structure existante de fiches consignes/recettes.

| Suite phg | Libellé | Remarques |
| --- | --- | --- |
| tools | Information transversale hpss, tsm, diva | Nécessité d’un axe transversal aux services ? |
| rfio | Doit devenir consigne | Alias ? |
| rfio-hpss | Idem | N/A |
| Hpss | Utilitaires hpss | A intégrer dans la fiche service HPSS |
| Bandes | Utilitaires hpss |  |
| Fiches |  |  |
| Operatms | Fiche expert | Alias ? |
| ssimaster | Fiche expert + surveillance des daemon par cron  fiche consigne et recettes à établir | Alias ? |
| tmsmaster | Fiche expert, inclus des fiches consignes et recettes (à extraire) et maj de la fiche consigne existante +surveillance NGOP… | Alias ok |

- PEB feedback : Nécessité d’un alias global pour des cas extrêmes où lagaffe à besoin de contacter avec  les services du CC (centre-strict – services administratifs –accueil + poste de garde +SG par exemple). Ou d’un alias regroupant tous les services masters en cas d’arrêt d’urgence du CC.

- JD : La fréquence des « reminders » semble être contre-productive par rapport au concept « fix-me ».

- Pour les fiches concernées qui ont des rappels auto > 45 jours ; suggestion de passer la limite à 120 jours et contacter chaque service master lorsque le deadline sera atteint. Un rappel de la personnalisation des seuils d’alertes sera envoyé dans un premier temps, puisqu’il apparaît que le fonctionnement actuel satisfait certains services masters – PEB, DB.

- Retours en provenance de l’exploitation

- JS et le retour sur Lagaffe devant surveiller les tests SAM sur SRM à discuter avec SP/exploitaion.

- La gestion des remontées via Nagios à l’exploitation:

- HC a effectué à la réunion de LCG T1 un état des lieux  de l’intégration de NGOP/Nagios avec le système de fiches: Depuis début Mars 08, le système d’alerte NGOP pointe sur le système de documentation, et ce jusqu’au niveau « recettes » pour HPSS, Dcache, Saphir et les autres services identifiés. Cependant, la mise en place NGOP reste limitée car Nagios est le système préconisé très prochainement. Il existe une infrastructure de test mise en place par PEB – ccgridvmli01 et des instructions ou Guidelines pour l’écriture de sondes :

- http://cctools2.in2p3.fr/operations/wiki/doku.php?id=guide_sondes_nagios,

- Décrivant convention de nommage, le modele-type ou skeleton d’une sonde donnée.

- Un mode opératoire est mis en place pour l’écriture et l’intégration de ces sondes :

- Ecriture sonde – Nagiosmaster/Service master –

- Test de la sonde sur l’infrastructure de test – Servicemaster/Nagiosmaster-

- Validation fonctionnement/ paramètres de la sonde:

- fréquence, critères, notification – Service exploitation –

- Mise à jour de la documentation des services et du suivi des sondeshttp://cctools2.in2p3.fr/operations/wiki/doku.php?id=docservices:nagios–Servicemaster

- Mise en production – Nagios master –

- Au 26/06/08 :

- PEB doit continuer les tests et la mise en place de l’infrastructure en aout – stand-by depuis le 13/05/08. PEB reste Nagiosmaster en attente de Marc Hausard. PEB compte modifier l’infrastructure de test et pour l’écriture des ondes grille, récupérer l’existant du WLCG Monitoring Wkg group tout en étudiant les particularités des sondes grilles – proxy, environnement.

- Saphir serait le premier service considéré par le mode opératoire décrit ci-dessus en collaboration avec PEB.

- Pour les autres services:

- AFS compte utiliser smurf ou Nagios selon le besoin, en l’absence d’une politique de monitoring globale. En ce qui concerne les actions d’exploitation récurrentes, le groupe logon – PhO, FA, PLarieu crée une infrastructure à part. Existe aussi pour HPSS – creation des comptes hpss.

- TMS : PEB signale qu’il existe une sonde Nagios pout tms sur Google – piste à creuser par les tmsmaster ?. Doc à faire évoluer par DG.

- DB doit regarder les sondes existantes pour FTS et LFC et VOMS du WLCG Monitoring Wkg Group, elles sont disponibles à l’adresse qui sera communiqué à David.

- Suggestion réunion aux alentours du 26 Août : PhO +PEB+JD+HC+DB  sur l’infrastructure NAGIOS mise en place et ainsi que sur le développement des premières sondes. Avoir avec Philippe O pour confirmer la date et la réunion.

Prochaine réunion : A fixer en septembre.

AVANCEMENT DE L’INTEGRATION DES CONTENUS DES SERVICES- 26/06/08

| Service | contact | rédacteur | Validateur | Commentaires – 28/06/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTS | ftsmaster@ | DB | FH | Validation FH. Remarques ok. |
| Monbox | monboxmaster@ | CO | SP | Fini au 15/02/08. |
| Sbdii | sbdiimaster@ | PEB | JD | Refonte des sbdii en été. |
| CE | cemaster@ | PEB | JD |  |
| Cic portal | cic-information@ | OA | HC | Feedback de FA traité |
| Dcache | dcachemaster@ | LS | SP | OK |
| Saphir | saphirmaster@ | JD | FA | OK |
| LFC | lfcmaster@ | DB | FA | OK – valider par FA |
| UI | Grid-exploitation@ | PEB | PG | A faire.Faire aussi une fiche séparée pour ui publique? |
| VOBox | Voboxmaster | DB | HC | A faire/En attente de la rédaction du SLA par DB. Fiche expert (PG) |
| VOMS | Vomsmaster | DB | FH | En cours de rédaction – 08/01/08 |
| HPSS | Hpssmaster | AM/PHG | FA | Validé par exploitation |
| TSM | Tsmmaster | DG/LT/PYF | JS | OK |
| AFS | afsmaster | XC | HC | OK |
| SPS | spsmaster | LT | JS | En cours. Voir avec LT/JS |
| ACSLS | aclsmaster | JD | SP | Contenu validé par exploitation. |
| TMS | tmsmaster@in2p3.fr | JD | exploitation | Validé par exploitation. |
| Diva | divamaster@in2p3.fr | JD | exploitation | Validé par exploitation. |
| Nagios | Nagiosmaster | PEB | HC |  |
| Operatms | operatmsmaster | PhG | ? |  |
| ssi | ssimaster | PhG | ? |  |
| RFIO | Rfiomaster ? | ? | ? |  |
| A venir |  |  |  |  |
| CRLs | grid-exploitation | PEB | PG | A faire / nouveau au 19/01/08 /AUTH/Divers |
| BQS | Bqsmaster | BC | exploitation | ----- A faire JD/YF/BCh |
| Webrls | Webrlsmaster |  |  | ----- A faire |

ACTIONS :

| # | Libellé | Resp. | Création Action /réunions | Début de l’action | Next/ Fin de l’action | Status Au 26/06/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Création de modèles de fiches test dans le Wiki Operations | Julien | 15/02/08 | 18/02/08 | 21/02/08 |  |
| 2 | Etudier l’outil Wiki | Tous | 15/02/08 | 18/02/08 | 21/02/08 |  |
| 3 | Création du tableau récapitulatif | HC/JD | 15/02/08 | 18/02/08 | 18/02/08 |  |
| 4 | Retour sur le planning proposé | Tous | 21/02/08 | 22/02/08 | 27/02/08 |  |
| 5 | MAJ et complétion des fiches | Tous | 21/02/08 | 29/02/08 | 25/03/08 | en cours |
| 6 | - Migration de toutes fiches existantes | - Julien | 21/02/08 | - 24/02/08 | - 29/02/08 |  |
| 7 | - MAJ des liens SPIP | - Julien | 21/02/08 | - 29/02/08 | - 29/02/08 |  |
| 8 | - Intégration des nouveaux modèles – MAN fiches | - Julien/ - Hélène | 21/02/08 | - 03/03/08 | - 08/03/08 |  |
| 9 | - Test NGOP sur dcache et les services existants | - Julien /PHO | 21/02/08 | - 25/02/08 | - 08/03/08 |  |
| 10 | - Liens NGOP en production y compris HPSS | - PHO | 21/02/08 | - 25/02/08 | - 08/03/08 |  |
| 11 | - Tests sur d’autres services – AFS, BQS | - Julien/Hélène | 21/02/08 | - 25/03/08 | - 28/04/08 |  |
| 12 | - Pointage complet NGOP/recette – Evaluation des hypothèses | - PEB/JD/PhO | 21/02/08 | - 08/03/08 | - 28/04/08 | N/A |
| 13 | - La gestion des noms des machines | - PG | 21/02/08 | - 20/03/08 | - 28/04/08 |  |
| 14 | - Demander 1 alias par service | - HC | 25/03/08 | - 25/03/08 |  |  |
| 15 | - Tableau récapitulatif des alias | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 |  |
| 16 | - Faire le point sur les modifications à apporter au modèle | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 |  |
| 17 | - La gestion des dépendances - modèle | - HC/JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 |  |
| 18 | - La gestion des dépendances – ThK et graphisme + légende | - JD | 25/03/08 | - 28/04/08 | - 28/04/08 |  |
| 19 | - Mise sur wiki des feedbacks | - HC | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 05/05/08 |  |
| 20 | - Mail recap des feedbacks et maj sur la liste de Lagaffe / et sur Wiki | - HC | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 05/05/08 |  |
| 21 | - Planification de Nagios à integrer | - HC/Peb | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 26/08/08 | A faire |
| 22 | - Alias pour les nouveaux services | - HC | 28/04/08 | - 28/04/08 | - 13/05/08 |  |
| 23 | - Alias à demander - operatmsmaster: PhG+BD; - ssimaster : PhG+BD | - HC | 26/06/08 |  |  | A faire |
| 24 | - Integration de la doc phg-suite dans la structure existante | - JD | 26/06/08 |  |  | A faire |
| 25 | - Rappel de la personnalisation des seuils d’alerte. | - HC | 26/06/08 |  |  | A faire |
| 26 | - MAJ du status des feedbacks | - HC | 26/06/08 |  |  | A faire |
| 27 | - Integration de WebRLS | - HC | 28/04/08 | - 26/06/08 |  | A faire |
| 28 | - Integration de BQS a vérifier | - HC | 26/06/08 |  |  | A faire |
| 29 | - Integration de la doc AFS | - HC | 26/06/08 |  |  | A faire |
| 30 | - Réunion le 26/08/09 | - HC | 26/06/08 |  |  | A faire |